- Приложение N 4

к Приказу Министерства связи

и массовых коммуникаций

Российской Федерации

от 28.02.2011 N 21

Информация о порядке выполнения

технологических, технических и других мероприятий,

связанных с присоединением к инфраструктуре субъектов

естественных монополий

(присоединением сетей электросвязи)

Таблица N 2

Порядок осуществления монтажа и наладки

средств связи, образующих точку присоединения,

и присоединения сетей электросвязи

| N | Порядок осуществления монтажа средств связи | Порядок осуществления наладки средств связи | Порядок присоединения сетей электросвязи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Получение согласованной проектно-сметной документации | Заключение договора на оказание услуг с фирмой поставщиком оборудования | Подписание договора на присоединение |
| 2. | Выбор контрагентов на поставку оборудования и выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с процедурой выбора контрагентов в ОАО "Башинформсвязь" | Выполнение пуско-наладочных работ | Проведение оплаты в соответствии с договором |
| 3. | Заключение договоров на поставку оборудования и выполнение строительно-монтажных работ | Выполнение пуско-сдаточных испытаний с оформлением актов сдачи-приёмки выполненных работ | Реализация оператором связи ТУ на присоединение |
| 4. | Поставка оборудования и выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документации |  | Предоставление отчёта о проведении тестирования точек присоединения |
| 5. | Оформление актов законченного строительством объекта (КС-11) |  | Открытие маршрутизации трафика |
| 6. | Оформление справок и актов приёмки выполненных работ(КС-2, КС-3) |  | Подписание актов об открытии точек присоединения |
| 7. | Оформление и подписание акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (получение разрешения на эксплуатацию законченного строительством сооружения связи в Управлении Роскомнадзора по РБ) |  | Подписание актов о предоставлении услуг по пропуску трафика |
| 8. | Ввод основных средств в эксплуатацию |  |  |