|  |  | Приложение №1 к Извещению |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству мультисервисной

сети широкополосного доступа в г. Уфа, 3 очередь

прокладка ВОЛС АТС-272 – АТС-281

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Незавершенное строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, метрофон, телевидения абонентам г. Уфа |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Строительство мультисервисной сети широкополосного доступа по технологии Metro Ethernet – прокладка ВОЛС АТС-272 – АТС-281 (без учета стоимости материалов), без НДС: 600 000 руб. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 15.08.2013 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Прокладка ВОЛС в кабельной канализации – 7286 м. |
| 8. | Основные требования | 1. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Получить согласование со сторонними организациями на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно СНиП, ВСН, РД: 3.1. Прокладка ВОК в кабельной канализации – 7286 м. 3.2. Монтаж муфт – 6 шт. |