ДОГОВОР   ПОДРЯДА № ____________

г. Уфа                                                                                              «____» _________ 2014 года

ОАО  «Башинформсвязь», именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице генерального директора Р.Р. Сафеева, действующего на основании Устава и

…………………………………., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора………………………………………….., действующего на основании Устава, заключили нижеследующий договор.

- Предмет договора.

1.1. Заказчик  поручает,  а  Подрядчик    принимает  на  себя   обязательство выполнить: работы по разборке антенн, волноводов и металлоконструкций на высотных антенных опорах радиорелейных линий:

- РРЛ  «Исянгулово (Н-33,5м)  - Кугарчи (Н-80,7м) – Зилаир (Н-91,7м) – Юлдыбаево (Н-78,2м)  – Баймак (Н-248м)»;

-  РРЛ  «Баймак (Н- 248м) – Уфимское (Н- 36м) – Акъяр (Н- 118,3м)»;

- РРЛ «Бураево (Н-180м)  - Калтасы (Н-117,5м) – Нефтекамск (Н-117,5м) -   Агидель  (Н-73,7м)»;

-  РРЛ «Караидель (Н- 120,7м)  – Аскино (Н- 50м)»;

-  РРЛ «Белорецк (Н- 250м) – Озерный (Н-87,8м) – Учалы (Н-128м)»;

-  РРЛ  «Салават (Н- 180м)  – Федоровка (Н-118,7м)»;

-  РРЛ «Уфа –  Белорецк (пассивный ретранслятор «Зигальга» - Н-48м.,  согласно смете, подписанной Сторонами,  которая  является  неотъемлемой  частью  договора (Приложение № 1), на основании Задания (Приложение № 3 к настоящему Договору).

1.2.  Срок выполнения работ указан в Приложении № 2 к настоящему Договору.

1.3. Работа считается выполненной после подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

1.4.  Все демонтированное в процессе производства работ по настоящему Договору оборудование, металлические конструкции, части и детали   Подрядчик обязан не позднее дня подписания  Акта приема-передачи выполненных работ передать по акту Заказчику.

По окончании работ Подрядчик осуществляет подрезку антенн, АВТ, погрузку, вывоз и доставку лома на пункты приема, по указанию Заказчика. На объекте пассивного ретранслятора «Зигальга» Подрядчик обязан металлоконструкции подрезать, сложить и подготовить для возможного вывоза вертолетом.

П. Права и обязанности сторон.

2.1. «Подрядчик» обязан:

2.1.1.  Выполнить работы в срок, указанный в п. 1.3.  настоящего договора и  сдать  выполненные   объемы  работы  по  акту  приема-передачи  рабочей  комиссии.

Подрядчик  имеет  право  сдать  Объект  досрочно  по  соглашению  с  Заказчиком.

2.1.2. Обеспечить качественное  выполнение работ.

2.1.3.  Обеспечить  соблюдение правил  и  требований охраны  труда и  противопожарной  безопасности,  выполнить  необходимые  противопожарные  мероприятия, мероприятия  по  технике  безопасности и  охране  окружающей  среды в  период  выполнения  работ до  сдачи  Объекта по  акту  выполненных  работ.

2.1.4. Подрядчик  обязуется  безвозмездно устранять  по  требованию  Заказчика  недостатки и  дефекты  в  работе.

2.1.5. В  случае  выполнения  работ,  не  предусмотренных проектно-сметной  документацией, Подрядчик  обязуется предварительно письменно уведомить Заказчика,  не  менее  чем  за  10  дней  о проведении  дополнительных  работ, представив на  утверждение Заказчика  дополнительную  смету,  которая  не  может  превышать 10%  от общей   цены  настоящего  договора. При  этом  дополнительная  смета   может  быть  составлена  только  один  раз.

2.1.6.   В случае выявления недостатков выполненных работ, Заказчик направляет Подрядчику уведомление о выявленных недостатках. Подрядчик в течение 3-х рабочих дней с даты получения уведомления обязан прибыть к месту нахождения Заказчика для оформления Акта о выявленных недостатках.

    - Подрядчик обязуется устранить за свой счёт дефекты и недоделки, допущенные по вине Подрядчика, в течение 5 дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках.

2.1.8. В случае неприбытия для оформления Акта о выявленных недостатках в указанный срок, отказа Подрядчика от устранения  или задержки устранения выявленных дефектов и недоделок на срок более, чем 5 дней с момента подписания Акта о выявленных недостатках, Заказчик вправе привлечь для исполнения необходимого объема работ стороннего исполнителя с предъявлением расходов Подрядчику. Указанные расходы должны быть уплачены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления.

2.2. «Заказчик» обязан:

2.2.1.  После  получения   от  Подрядчика  извещения   об  окончании   работ в течение трех дней  осмотреть и принять результаты работы  при   отсутствии  замечаний,   по  акту  приема-передачи   выполненных  работ, а при обнаружении отступлений от договора (недостатки, дефекты  и т.д.), ухудшающих качество работы, немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.2.2. Оплатить  Подрядчику   сметную стоимость работ.

Ш. Цена договора и порядок расчетов.

3.1. Цена настоящего договора согласно утвержденной проектно-сметной документации составляет    ____________  (________________________________________) руб. 00  копеек,  с  учетом  НДС.

3.2.   Оплата  работ  производится  Заказчиком в следующем порядке:

в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами  Акта приема-передачи выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

# IV. Форс-мажор

4.1.Стороны  не  будут  нести  ответственность  за  частичное  или  полное  неисполнение обязательств  по  договору,  если  это  неисполнение явилось  следствием обстоятельств  непреодолимой  силы, известных  как  форс-мажор,  включающих,  но  не  ограниченных: военными  действиями, стихийными бедствиями, пожарами, отказами  электропитания, актами  государственной  власти и  управления, либо иными  причинами  или  обстоятельствами,  препятствующими   выполнению  сторонами своих  обязательств  по  договору. К  обстоятельствам  непреодолимой  силы  не  могут  быть  отнесены забастовки  сотрудников  одной  из  сторон,  либо при отсутствие  у  одной  из  сторон  денежных  средств.

4.2. В  случае  наступления  обстоятельств форс-мажор  сторона, объявившая о  наступлении таких обстоятельств,  обязана  незамедлительно  уведомить  об  этом  другую  сторону. Несвоевременное  уведомление  о  форс-мажорных  обстоятельствах лишает  соответствующую  сторону права  на  освобождение  от  обязательств  по  данному  договору  по  причине  указанных  обстоятельств.

4.3. В  случае,  если  обстоятельства форс–мажора  продлятся  более  шестидесяти  дней, любая  из  сторон  может  расторгнуть настоящий  договор без  какой-либо  ответственности перед  другой  стороной. Стороны  будут нести  ответственность друг  перед  другом  по  обязательствам,  возникшим до  наступления форс-мажорных обстоятельств.

V. Ответственность сторон.

5.1.  За нарушение сроков выполнения работ, установленных в п. 1.3., настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку из расчета 0,5% от стоимости Договора за каждый день задержки.

5.2. Подрядчик несет ответственность за состояние техники безопасности, пожарной безопасности  и  за охрану окружающей среды непосредственно на месте работы и в местах складирования материалов и инструментов, используемых им в работе.

5.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются главой 37 Гражданского кодекса РФ,  Правилами о договорах подряда на капитальный ремонт,  нормативными актами по вопросам капитального  ремонта, действующим законодательством РФ.

VI. Порядок разрешения споров.

6.1. Претензии  удовлетворяются   по  взаимному  согласию  сторон,  в  противном  случае  стороны  обращаются   за  разрешением  спора  в   Арбитражный суд РБ.

VII. Срок  действия  договора.

7.1. Договор  вступает в  законную  силу  с  момента его  подписания  сторонами  и  действует до  момента  выполнения  сторонами  своих  обязательств по  настоящему  договору.

VIII. Заключительные положения.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих  сторон. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой  частью.

8.2. Договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  по  одному   для  каждой  из  сторон.

Приложение: 1. Смета.

2. График производства работ.

IX. Реквизиты  и  подписи  сторон.

«Заказчик»                                            «Подрядчик»

| ОАО «Башинформсвязь» Юридический адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина,32/1 Почтовый адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 ИНН 0274018377 КПП 997750001 Расчетный счет р/с 40702810129300000171 в филиале «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» БИК 042202824 Кор./счет 30 101 810 200000000824 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области ОКОНХ 52300 ОКПО 01150144 |  |
| --- | --- |

Генеральный директор                                 Директор

__________  Р.Р. Сафеев                                ____________  _________________

«____»_________ 2014  г.                                «_____»____________ 2014 г.

Приложение № 2

к Договору от ______________2014 г.  № __________

График

производства работ по разборке антенн, волноводов и металлоконструкций

на антенных опорах радиорелейных линий по объектам 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Наименование объекта | Срок начала работ 2014 г. | Срок окончания работ 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Радиорелейная линия «Исянгулово –Кугарчи – Зилаир- Юлдыбаево -Баймак» |  |  |  |  |
| 1 | Разборка антенн, волноводов и металлоконструкций на антенных опорах. | РРС «Исянгулово» |  |  |
| 2 |  | РРС «Кугарчи» |  |  |
| 3 |  | РРС «Зилаир» |  |  |
| 4 |  | РРС «Юлдыбаево» |  |  |
| 5 |  | РТПС «Баймак» |  |  |
| Радиорелейная линия «Баймак –Уфимское- Акъяр» |  |  |  |  |
| 6 | Разборка антенн, волноводов на антенных опорах. | РТПС «Баймак» |  |  |
| 7 |  | РРС «Уфимское» |  |  |
| 8 |  | РТПС «Акъяр» |  |  |
| Радиорелейная линия «Бураево- Калтасы- Нефтекамск- Агидель» |  |  |  |  |
| 9 | Разборка антенн, волноводов и металлоконструкций на антенных опорах | РТПС «Бураево» |  |  |
| 10 |  | РРС «Калтасы» |  |  |
| 11 |  | РТПС «Нефтекамск» |  |  |
| 12 |  | РТПС «Агидель» |  |  |
| Радиорелейная линия «Караидель – Аскино» |  |  |  |  |
| 13 | Разборка антенн, волноводов на антенных опорах. | РТПС «Караидель» |  |  |
| 14 |  | МРТС «Аскино» |  |  |
| Радиорелейная линия «Белорецк – Озерный – Учалы» |  |  |  |  |
| 15 | Разборка антенн, волноводов и металлоконструкций на антенных опорах | РТПС «Белорецк» |  |  |
| 16 |  | РРС «Озерный» |  |  |
| 17 |  | РТПС «Учалы» |  |  |
| Радиорелейная линия «Салават – Федоровка» |  |  |  |  |
| 18 | Разборка антенн, волноводов и металлоконструкций на антенных опорах. | РТПС «Салават» |  |  |
| 19 |  | РТПС «Федоровка» |  |  |
| Пассивный ретранслятор «Зигальга» радиорелейной линии «Уфа- Юрюзань- Белорецк» |  |  |  |  |
| 20 | Разборка металлоконструкций пассивного ретранслятора(система опор- типа мачты блоки). | Пассивный ретранслятор «Зигальга» |  |  |
| 21 | Подрезка металлоконструкций, складирование |  |  |  |
| 22 | Подрезка антенн, волноводов, металлоконструкций, погрузка и вывоз на указанные заказчиком пункты приема лома . | РРЛ: Исянгулово- Баймак, Баймак- Акъяр, Бураево – Агидель, Караидель –Аскино, Белорецк- Учалы, Салават –Федоровка. |  |  |

Заказчик:                                                                                                 Подрядчик:

Генеральный директор

ОАО «Башинформсвязь»

_____________________ Сафеев Р.Р.                                                                             ________________

Приложение № 3 к   Договору

№ _________ от ______________ 2014 г.

Задание

на выполнение подрядных работ по разборке антенн, волноводов на антенных  опорах радиорелейных линий по объектам 2014 года.

Перечень  работ по объектам и сроки исполнения

| № п/п |  | Наименование объекта | Наименование работ | Единица измерений | Кол-во | Цена без НДС (руб.) |  | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Радиорелейная линия «Исянгулово – Кугарчи – Зилаир- Юлдыбаево - Баймак». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | РРС «Исянгулово» (мачта,высота 33,5м.) | разборка антенны РПА-2П2, на отметке 33м. | шт. | 1 |  |  | июль 2014года |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода труба Ф-70, вертикальный участок. | п.м. | 28 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода ЭВГ-2, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м | 16 |  |  |  |
| 2 |  | РРС «Кугарчи» (башня,высота-80,7м) | разборка антенн РПА-2П2, на отм.80м; 56м. | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода труба Ф-70, вертикальный участок. | п.м | 75+52 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода ЭВГ-2, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м. | 40 |  |  |  |
| 3 |  | РРС «Зилаир» (мачта,высота-91,7м) | разборка антенн РПА-2П2, на отметках-47м; 91м. | шт | 2 |  |  | июль 2014 года |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода труба Ф-70, вертикальный участок | п.м | 43+87 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ:волновода ЭВГ-2, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м. | 24 |  |  |  |
| 4 |  | РРС «Юлдыбаево» (мачта,высота-78,2м) | разборка антенн РПА-2П2, на отм.- 78м; 38м. | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода, труба Ф-70, вертикальный участок. | п.м | 74+34 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновода ЭВГ-2, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м. | 24 |  |  |  |
|  |  |  | разборка металлоконструкций под антенны | т | 1,6 |  |  |  |
| 5 |  | РТПС «Баймак» (мачта,высота-248м) | разборка антенны РПА-2П2, на отметке- 45м. | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода, труба Ф-70, вертикальный участок. | п.м | 40 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ: волновод ЭВГ-2, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м. | 12 |  |  |  |
|  |  |  | разборка металлоконструкций под антенны. | т | 1,1 |  |  |  |
| Радиорелейная линия «Баймак – Уфимское – Акъяр» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | РТПС «Баймак» (мачта,высота 248м) | разборка антенны АДУ-2,5 на отметке 20м. | шт | 1 |  |  | июль 2014года |
|  |  |  | разборка АВТ: ЭВГ-6, эллиптический, вертикальный участок. | п.м. | 20 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ: ЭВГ-6, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м. | 10 |  |  |  |
| 7 |  | РРС «Уфимское» (башня,Н-36м) | разборка антенн АДУ-2,5м на отметках 15м; 37м. | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновода СГ-70, эллиптический, вертикальные участки. | п.м | 49 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ-волновода СГ-70, эллипт., горизонтальные участки. | п.м. | 28 |  |  |  |
| 8 |  | РТПС «Акъяр» (мачта,высота-118,3м) | разборка антенны АДУ-2,5 на отметке 70м. | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновода СГ-70, эллиптический, вертикальный участок. | п.м. | 69 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновода СГ-70, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м. | 16 |  |  |  |
| Радиорелейная линия «Бураево – Калтасы – Нефтекамск - Агидель» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | РТПС «Бураево» (башня,Н-180м) | разборка антенны РПА-2П2 на отметке 80м. | шт | 1 |  |  | июль 2014года |
|  |  |  | разборка АВТ:волновода ПГ-58, вертикальный уч. | п.м. | 140 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновода ПГ-58, горизонтальный участок. | п.м | 60 |  |  |  |
|  |  |  | разборка металлоконструкций под антенны | т | 0,5 |  |  |  |
| 10 |  | РРС «Калтасы» (мачта,Н-117,5м) | разборка антенны РПА-2П2, на отм.74м.; 112м. | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод металл. Е78-70, металлический, вертикальный участок. | п.м. | 340 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод ПГ-58, горизонтальный участок. | п.м. | 24 |  |  |  |
| 11 |  | РТПС «Нефтекамск» (мачта,Н-117,5м) | разборка антенны РПА-2П2, на отм. 115м.;73м. | шт | 2 |  |  | август 2014 года |
|  |  |  | Разборка АВТ:волновод металл. Е78-70, вертикальный участок. | п.м. | 328 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ: волновод ПГ-58, горизонтальный участок. | п.м. | 30 |  |  |  |
| 12 |  | РТПС «Агидель» (мачта,Н-73,7м) | разборка антенны РПА-2П2, на отметке 73м. | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ:волновод металл. Е78-70, вертикальный участок. | п.м. | 136 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ:волновод ПГ-58, горизонтальный участок. | п.м. | 30 |  |  |  |
| Радиорелейная линия «Караидель - Аскино». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | РТПС «Караидель» (башня,Н-120,7м) | разборка антенны АДУ-2,5/8, на отм. 70м. | шт | 1 |  |  | август 2014года |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод СГ-70, эллиптический, вертикальный участок. | п.м. | 68 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ: волновод СГ-70, эллиптический, горизонтальный участок | п.м. | 3 |  |  |  |
| 14 |  | МРТС «Аскино» (мачта, Н-50м) | разборка антенн АДУ-2,5/8 на отм.18м. | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод СГ-70,эллиптический, вертикальный участок. | п.м. | 15 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод СГ-70, эллиптический, горизонтальный участок. | п.м. | 11 |  |  |  |
| Радиорелейная линия «Белорецк – Озерный - Учалы». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | РТПС «Белорецк» (мачта, Н-250м) | разборка антенны РПА- 2П2, на отм. 90м. | шт | 1 |  |  | август 2014года |
|  |  |  | разборка металлоконструкций под антенну | т | 1,7 |  |  |  |
| 16 |  | РРС «Озерный» (башня, Н- 87,8м) | разборка антенн РПА- 2П2, на отм. 80м. | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод ЭВГ-2, эллиптический, горизонтальный участок (6п.м. +14 п.м.) | п.м. | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ:волновод Е 78-70 (труба Ф-70 ), вертикальная часть. | п.м. | 152 |  |  |  |
| 17 |  | РТПС «Учалы» (башня ,высота-128м) | разборка антенны РПА-2П2, на отм. 33м. | шт | 1 |  |  | октябрь 2014г. |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод ЭВГ-2 (эллипс), горизонтальный участок | п.м | 9 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод Е78-70 (труба Ф-70), вертикальный участок | п.м. | 23 |  |  |  |
|  |  |  | разборка металлоконструкций под антенны | т | 1,9 |  |  |  |
| Радиорелейная линия «Салават- Федоровка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | РТПС «Салават» (башня, высота-180м) | разборка антенны РПА-2П2, на отм. 32м. | шт | 1 |  |  | ноябрь 2014г. |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод ТВ-4, круглый стальной Ф-77мм, вертикальный и горизонтальный участки. | п.м. | 40 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:ЭВГ-2, гофрированный полиэтиленовый, горизонтальный участок | п.м. | 4 |  |  |  |
|  |  |  | разборка металлоконструкций под антенны | т | 2,0 |  |  |  |
| 19 |  | РТПС «Федоровка» (башня, высота -118.7м) | Разборка антенны РПА-2П2, на отм.32м. | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод ТВ-4,круглый стальной Ф-77мм, вертикальный и горизонтальный участки | п.м. | 29 |  |  |  |
|  |  |  | разборка АВТ:волновод ЭВГ-2, гофрированный полиэтиленовый, горизонтальный участок | п.м. | 13 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка металлоконструкций под антенны | т | 2,0 |  |  |  |
| Пассивный ретранслятор «Зигальга» радиорелейной линии «Уфа- Юрюзань- Белорецк» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Пассивный ретранслятор «Зигальга»(система опор-типа мачты блоки, Н-38м.) | Разборка опор – 8 шт., высотой по 38м (трубы стальные Ф-273мм,т.-8мм) | т | 18,9 |  |  | июль 2014г. |
|  |  |  | Разборка полотен (прямоугольные рамки из уголка 75х6 и сетки «Рабица» ,подвешенные к стволам мачты, пролетами по 10м.) | т | 9,4 |  |  |  |
|  |  |  | разборка мачтовых блоков, консольные балки и ригели. | т | 10,5 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | т | 38,8 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка оттяжечных секций (канат, Ф-12) | м/т | 940/0,6 |  |  |  |
|  |  |  | Разборка оттяжечных секций (канат, Ф-19,3мм) | м/т | 1720/2,7 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | м/т | 2660/3,3 |  |  |  |
| 23 | По окончании работ по разборке оборудования на объектах подрядчик после актирования: осуществляет подрезку антенн, АВТ, погрузку, вывоз и доставку лома на пункты приема лома по прилагаемому списку ( сдача лома, с оформлением приемо- сдаточных актов, возложена на ЦТЭ филиал ОАО «Башинформсвязь»). На объекте пассивного ретранслятора «Зигальга» в связи с отсутствием дороги для вывоза колесным транспортом, лом необходимо подрезать, сложить и подготовить для возможного вывоза вертолетом. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Основные требования | 1.Подрядчик должен иметь допуск в области производства строительных и монтажных работ, выданного саморегулируемой организацией, и производить работы с соблюдением ПТЭ, ПТЭЭП,ПОТ РМ – 016-2001, действующих норм охраны труда и пожарной безопасности, строительных норм и правил. 2.Опыт проведения работ, аналогичных по характеру и степени сложности данным работам, выставленным на конкурс., в том числе на объектах, отнесенных по критериям безопасности к особо опасным, технически сложным объектам. 3.Подрядчик обязан разработать и представить на согласование с заказчиком проект производства работ. 4. Организация должна быть способна выполнить работы при действующем радиотелевизионном передающем оборудовании, с использованием костюмов, защищающих от повышенного электромагнитного излучения (экранирующий комплект). 5. Работы должны выполняться специалистами, имеющими при себе удостоверения, подтверждающие квалификацию и право выполнения данного вида работы ( в том числе на верхолазные работы). 6. Выполненные работы должны соответствовать техническим и функциональным требованиям, предъявляемым к данным видам работ, требованиям безопасности и экологии. 7.Подрядчик должен представить сведения о материально-технической базе, должен обладать оборудованием и механизмами, необходимыми для выполнения работ, наличие положительных отзывов заказчиков, указать количество контрактов, сумму выполненных работ за последние годы по данным видам работ. |
| --- | --- | --- |
| 8 | Условия производства работ | Демонтаж антенн РПА-2П (габаритные размеры-6230х 3970х3110мм), требуют сложных ответственных мероприятий, в основе которых лежат высококвалифицированные инженерные решения, по предотвращению падений конструкций и защиты близлежащих объектов от повреждений при освобождении их креплений (болтов или сварки). Должны быть приняты все меры безопасности по защите близлежащих объектов( в т.ч. леса от искр от резки и сварки). Стат –краны, установленные на данных антенных опорах не могут быть задействованы в проведении работ, поэтому снять антенные сооружения целиком можно только с помощью стационарного крана и лебедок, которыми обладают только серьезные и специализированные организации( у которых есть уже наработанные решения). Площадка объекта пассивного ретранслятора расположена на территории Катав- Ивановского района Челябинской области в заповедной и труднодоступной горной местности, на хребте «Зигальга», вблизи отметки 1203,7м. Доставка техники и снаряжения возможно только на вертолете. |
| 9 | Контактное лицо для информации | г. Уфа, ул. Ленина 30, ЦТЭ, филиал ОАО «Башинформсвязь», Аюпов А.М. тел (347) 272-9919. |

Заказчик:                                                                                                 Подрядчик:

Генеральный директор

ОАО «Башинформсвязь»

_____________________ Сафеев Р.Р.                                                            ________________