ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Уфа										«    »__________ 2013г.

ОАО фирма «Башинформсвязь», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сафеева Р.Р., действующий на основании Устава с одной стороны и _______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________________., действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить проектные и подрядные работы в соответствии c заданием по «реконструкции котельной в Зилаирском РУС: газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение автономной котельной; теплотрасса». Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу согласно актам выполненных работ, акту приема передачи проектной продукции, прошедшей экспертизу промышленной безопасности.

- Цена договора

2.1. Цена договора составляет – ____________ (_______________________________) руб., в том числе стоимость материалов и оборудования.

2.2. Общая сумма договорной стоимости работ определяется согласно сметной  стоимости на строительную продукцию. Принятая договорная цена не может быть изменена одной стороной без согласования другой стороны.

3. Условия платежа

3.1. Оплата по настоящему договору производится согласно актам выполненных работ по форме КС-3.

3.2.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ.

3.4. При изменении объемов работ (по согласованию с заказчиком), цена договора уточняется по фактически выполненным работам.

3.5  Предварительно Заказчик оплачивает, согласно представленному счету:

3.5.1 стоимость оборудования – 100%;

3.5.2 стоимость проектных работ – 30%;

3.5.3 стоимость материалов – 50%

- Сроки исполнения обязательств

4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные п.1 настоящего договора в срок до 15.10.2013г.

4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ;

4.3. Срок выполнения работ:

начало	 01.06.2013г.

окончание 15. 10. 2013г.

4. Срок действия договора – до полного взаимного расчета за объем выполненных работ.

- Обязательства сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные  договором по п.4,3 и сдать работы заказчику в соответствии с заданием на выполнение проектных и подрядных работ по реконструкции котельной в Зилаирском РУС: газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение автономной котельной; теплотрасса.

5.1.2. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности производства СМР, пожарной безопасности объекта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику строительную площадку;

5.2.2. Принять и оплатить Подрядчику работы, предусмотренные п.1 настоящего договора в размерах и в сроки, установленные договором.

6. Порядок разрешения споров

6.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

8. Прочие условия

8.1.Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

8.2.Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

8.3.Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

8.4.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначит квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8.5. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

8.6.Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

8.7.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

«Подрядчик»							«Заказчик»

ИНН __________					ИНН 0274018377

_________________					ОАО фирма «Башинформсвязь»

________________________			г. Уфа, ул. Ленина, 32/1

р/с _____________________ в 			р/с 40702810129300000171

в Филиале «Нижегородский»

_____________________________  		ОАО «АЛЬФА-БАНК»

к/с __________________				к/с 30101810200000000824

в ГРКЦ ГУ Банка России

Нижегородской области

БИК ___________					БИК 042202824

Генеральный директор				Генеральный директор

_____________________				ОАО «Башинформсвязь»

_______________                                   		 _________________Р.Р. Сафеев

М.П.							М.П.