##### ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**на выполнение работ по созданию ВОЛС**

**в г. Уфа и Республике Башкортостан**

**заключенный между:**

**ПАО «Башинформсвязь»**

**и**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Уфа

2016г.

Публичное акционерное общество «Башинформсвязь», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик»**, в лице генерального директора Долгоаршинных Марата Гайнулловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нижеуказанные термины, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящей статьёй:

**«Договор»:** Настоящий документ, подписанный Подрядчиком и Субподрядчиком, со всеми приложениями, а также всеми дополнениями просто и изменениями, которые подписаны Сторонами в период его действия.

**«Заказчик»:** Организация, в интересах которой осуществляются проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по созданию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

**«Стороны»:** Субподрядчик и Подрядчик.

**«ВОЛС»:** Волоконно-оптическая линия связи, представляющая собой волоконно-оптический кабель, проложенный между объектами Подрядчика, включая линейно-кабельные сооружения.

Объект – ВОЛС, Пусковой комплекс, ЛКС - ПИР и СМР которых предусмотрены настоящим Договором

**«Трасса»:** Территория, на которой будет размещен ВОЛС.

**«Площадка»:** территория, на которой выполняются Работы, в том числе: проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, работы по прокладке коммуникаций к ВОЛС.

**«Работы»:** Комплекс работ по созданию ВОЛС, включающий в себя комплекс проектно-изыскательских работ, строительно-монтажные работы, осуществление авторского надзора, оформление полного пакета разрешительной документации на проектирование и строительство, устранение недоделок и дефектов Работ, выявленных в процессе выполнения Работ и периода Гарантийной эксплуатации, организация сдачи законченной строительством ВОЛС рабочей комиссии, и участие в приемочной комиссии.

**«Скрытые работы»:** Отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче ВОЛС или Пускового комплекса рабочей и/или приемочной комиссии и предъявляемые Субподрядчиком к осмотру и приемке до их закрытия последующими работами и конструкциями.

**«Представитель Субподрядчика»:** Надлежащим образом уполномоченное лицо, представляющее на основании предоставленных ему полномочий и в соответствии с настоящим Договором интересы Субподрядчика на Строительной площадке и которое от имени и за счет Субподрядчика совершает все необходимые действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ в пределах своих полномочий.

**«Представитель Подрядчика»:** Надлежащим образом уполномоченное лицо, которое, в соответствии с предоставленными ему полномочиями и на основании настоящего Договора от имени Подрядчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ, осуществляет проверку качества Работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям Договора, СНиП и выполняет иные действия от имени и в интересах Подрядчика.

**«Разрешительная документация»:** Документация, включающая в себя все необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ и оформленная и полученная Субподрядчиком в период проведения Работ (на этапе ПИР и СМР, при сдаче ВОЛС в эксплуатацию): разрешения, согласования, правовые и иные документы в том числе.

**«Проектная документация»:** проектная документация на весь объем работ, материалы инженерных изысканий, технические условия и паспорта на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия; документация, получаемая от заводов-изготовителей, и другая документация, необходимая для выполнения работ по эксплуатации ВОЛС или Пускового комплекса. Проектная документация по прокладке волоконно-оптического кабеля выполняется и согласовывается в соответствии с действующими на территории Российской Федерации международными и государственными стандартами, нормативными и руководящими документами и имеет единый титул на всю ВОЛС.

**«Исполнительная документация»**: комплект рабочих чертежей на строительство ВОЛС с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ; акты на скрытые работы; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами (РД 45.156-2000; РД 45.190-2001).

**«Техническое задание»**: документ определяющий содержание и объем работ, выполняемых по заказам к настоящему Договору.

**«СНиП»:** Строительные нормы и правила, установленные законодательными и нормативными актами на территории Российской Федерации на дату подписания Договора.

**«Акт освидетельствования скрытых работ»:** Документ, подтверждающий, что Скрытые работы выполнены Субподрядчиком надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора, проверены и одобрены Подрядчиком до их закрытия.

**«Акт приемки законченного строительством объекта»** по форме № КС-11: Документ, подтверждающий выполнение обязательств Субподрядчика по СМР на ВОЛС.

**«Оборудование»:** означает любое оборудование, предусмотренное Проектной документацией, которое необходимо для сооружения ВОЛС. Для строительства ВОЛС Оборудование предоставляется Субподрядчиком на условиях определённых в настоящем Договоре. Передача Оборудования Подрядчика оформляется Сторонами путем подписания двустороннего Акта приемки-передачи Оборудования Подрядчика.

**«Материалы»:** означает любые материальные ресурсы (волоконно-оптический кабель - ВОК, муфты, кабельные колодцы, кабельные каналы и др. строительные материалы, оборудование, конструкции, изделия, аксессуары для монтажа и прочие), которые необходимы для строительства ВОЛС, указанные в Проектной документации и соответствующих спецификациях к Проектной документации. Для строительства ВОЛС Материалы предоставляются Субподрядчиком на условиях определенных в настоящем Договоре, кроме ВОК ОКБ-32 для прокладки в грунте и телефонной канализации, который предоставляется Подрядчиком.

**«Временные сооружения»:** Здания и сооружения любого типа, устанавливаемые на Площадке, необходимые для выполнения работ по исполнению настоящего Договора.

**«День/дни/х-дневный срок»:** Срок, исчисляемый рабочими днями, если иное прямо не предусмотрено Договором.

**«Дата Начала Работ»:** Дата, указанная в соответствующей статье настоящего Договора.

**«Гарантийный период»:** 36 месяцев со дня подписания «Акта приемки законченного строительством объекта».

**«ВОЛС»:** волоконно-оптическая линия связи.

**«ВОК»:** волоконно-оптический кабель.

**«ВРМ»:** волоконно-распределительный модуль, оптический кросс

**«ЛКС»:** линейно-кабельные сооружения.

**«ТЗ»:** техническое задание.

**«ГНБ»:** горизонтально-направленное бурение.

**«ПИР**»: проектно-изыскательские работы.

**«СМР»**: строительно-монтажные работы.

**«Роскомнадзор»:** Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

**«Главгосэкспертиза»** - государственные учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти или органам исполнительной власти субъектов Российской федерации и уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и материалов инженерных **изысканий, выполняемых для таких объектов.**

**«Госстройнадзор»** - федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора.

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

## По настоящему Договору, Субподрядчик по заданию Подрядчика обязуется выполнить комплекс работ по созданию волоконно-оптических линий связи Подрядчика (далее Объекта) на территории г. Уфы и Республики Башкортостан в интересах Заказчика, в соответствии с условиями настоящего Договора и сдать положительный результат Работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять и оплатить результат Работ.

## Перечень создаваемых Объектов, их протяженность, сроки и стоимость их создания устанавливается в Заказе на выполнение работ (Приложение №2 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

## Стоимость Заказа формируется путем суммирования стоимости видов работ, с учетом их протяженности, на основании Приложения №1, к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора

## Работы по созданию Объекта, установленные в Заказе, выполняются Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также Техническим заданием Приложение №5 к Договору.

# ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

## **Для выполнения настоящего Договора Подрядчик обязуется:**

## Предоставить Субподрядчику на дату подписания Заказа на выполнение работ по созданию Объекта утвержденное Технические задания (ТЗ) (Приложение №5 к Договору).

## Выдать Субподрядчику доверенность на право проведения Работ по настоящему Договору.

## При отсутствии обоснованных возражений рассматривать, согласовывать, утверждать и подписывать оформленную и предоставляемую Субподрядчиком документацию (письма, запросы, договоры, проектную документацию, заключения, согласования), необходимую для выполнения Работ.

## Осуществлять технический надзор за выполнением Работ, используя при этом качественные критерии, предусмотренные действующим законодательством РФ, СНиП и другими нормативными документами, техническими стандартами и условиями, применяемыми в строительстве и связи (в части касающейся), рекомендациями заводов изготовителей применяемого Оборудования и Материалов, а также нормами, согласованными Сторонами.

## Осуществлять согласование материалов и оборудования, по представлению Субподрядчика и на условиях, определенных в настоящем Договоре. Предоставить Субподрядчику волоконно-оптический кабель (ВОК) ОКБ-32 для прокладки в грунт и телефонной канализации в необходимом для строительства ВОЛС количестве.

## При отсутствии обоснованных замечаний осуществлять приемку Работ в соответствии с условиями Заказа и настоящего Договора.

## **Для выполнения настоящего Договора Подрядчик имеет право:**

## Проверять ход и качество Работ, выполняемых Субподрядчиком, не вмешиваясь в деятельность Субподрядчика.

## Вносить изменения в объем Работ путем дачи письменного распоряжения с указанием:

### Увеличить или сократить объем Работ.

### Исключить любую часть Работ.

### Изменить характер, требования к качеству или виду любой части Работ.

### Выставить дополнительные требования, необходимые для завершения строительства Объекта.

**3.8.5.** Не принимать от Субподрядчика результаты проектных работ в случае, если данные работы выполнены силами организации, не имеющей все необходимые, выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации.

### Примечание.

#### Указанные распоряжения являются обязательными для Субподрядчика при условии, что их выполнение не повлияет на стоимость или срок завершения строительства. В противном случае, Субподрядчик приступает к выполнению указанных Подрядчиком дополнительных работ только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору об изменении объемов, стоимости Работ и/или сроков выполнения Работ.

# ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА.

## **Для выполнения настоящего Договора Субподрядчик обязуется, руководствуясь положениями настоящего Договора, законодательством Российской Федерации, а также иными нормативными и нормативно-правовыми документами в области проектирования, строительства и связи, а также рекомендациями изготовителей оборудования и материалов, используемых при производстве Работ, выполнить все Работы по созданию Объекта в соответствии с выданной Подрядчиком доверенностью в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Заказом, и сдать Подрядчику законченный строительством Объект, в том числе, но не ограничиваясь:**

## 4.1. Выполнить за свой счет все требования Технических условий на проектирование и строительство Объекта, полученные от сторонних организаций, обеспечить выполнение всех технических и иных условий на местах.

## 4.2. Использовать при строительстве Объекта официально согласованные с Подрядчиком Материалы и Оборудование.

## 4.3. При необходимости возвести на Площадке Временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ;

## 4.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ Материалов и Оборудования, которые могут привести к нарушению требований по безопасности строительных работ и охране окружающей среды.

## 4.5. Использовать сертифицированное и поверенное оборудование.

## 4.6. Осуществить за свой счет сохранность ВОК.

## 4.7. Нести полную ответственность за уничтожение или порчу Объекта, материалов и результатов работ и находящегося на Площадках имущества Подрядчика и третьих лиц, вплоть до подписания «Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией» по форме №КС-11.

## 4.8. Своевременно, в соответствии с условиями договора, предъявлять претензии поставщикам по поводу неисполнения или ненадлежащего исполнения ими договорных обязательств.

## 4.9. Обеспечить за свой счёт временное электроснабжение приборов и оборудования Субподрядчика, необходимого для Работ на Объекте, в том числе проведения необходимых измерений.

## 4.10. Предоставить Подрядчику, организациям, осуществляющим технический надзор, для контроля все необходимые материалы и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

## 4.11. Нести ответственность за все обязательства и расходы, связанные с поездками и пребыванием на территории РФ специалистов и рабочих Субподрядчика. А также нести исключительную ответственность за соблюдение специалистами и рабочими Субподрядчика законодательства, определяющего условия и порядок пребывания и работы в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

## 4.12. Субподрядчик гарантирует освобождение Подрядчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ как в отношении Персонала Субподрядчика, иных лиц, за исключением тех случаев, когда имеется вина Подрядчика и/или его Персонала.

## 4.13. Предоставлять еженедельный, утвержденной формы, письменный отчет Подрядчику о текущем статусе выполнения Работ по Объекту.

## 4.14. Подписывать акты сверки взаимозачетов и представлять их по требованию Подрядчика в течение 2-х рабочих дней с момента требования.

4.14.1 Субподрядчик обязуется для размещения волоконно-оптического кабеля Подрядчика за собственный счет выполнить работы по:

- строительству / докладе / восстановлению телефонной канализации,

- прокладке защитной полиэтиленовой трубки в грунте,

- строительству дополнительных кабель-каналов в существующей кабельной канализации,

- перебивке колодцев телефонной канализации и т.д.

Результат таких работ является собственностью подрядчика.

## **4.15. На этапе Проектно-изыскательских работ (ПИР):**

### **4.15.1. При проведении Предпроектных работ:**

### 4.15.1.1.Провести при необходимости с привлечением представителя Подрядчика обследования трассы Объекта на основании данных по архитектуре сети, предоставляемых Подрядчиком.

### 4.15.1.2 Получить Технические условия на проектирование и прокладку ВОК, а также размещение оборудования Объекта от владельцев коммуникаций, зданий, сооружений, а также заинтересованных организаций и органов

**4.15.2. При разработке Проектной документации Объекта**

4.15.2.1. Обеспечить соответствие проектной и рабочей документации действующим нормам российского законодательства, правилам и стандартам в области строительства и связи, ТЗ (Приложения №5 к Договору) и выданным ТУ от сторонних организаций.

4.15.2.2. Разработать Проектную и рабочую документацию на строительство Объекта, в том числе, на строительство, реконструкцию и ремонт (восстановление) городской телефонной канализации, в объеме и составе, в соответствии с действующими нормами российского законодательства, правилами и стандартами в области строительства и связи силами специализированной организации, имеющей все необходимые, выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации.

4.15.2.3. Согласовать Проектную и рабочую документацию с владельцами коммуникаций, архитектурами и администрациями районов и другими заинтересованными органами и организациями, на соответствие выданным Техническим условиям, нормам и правилам проектирования.

4.15.2.4. Обеспечить согласование Проектной документации с Подрядчиком на соответствие требованиям Технического задания, нормативных и нормативно-правовых документов.

4.15.2.5. Уведомить Подрядчика о завершении ПИР Объекта и сдать результаты ПИР Подрядчику в соответствии с условиями Договора.

Примечания.

1. Сроки действия согласований, технических условий, разрешений и других разрешительных документов должны обеспечивать сроки выполнения проектных и строительно-монтажных работ.
2. Факт выполнения Работ подтверждается подписанием сторонами Акта приемки проектно-изыскательских работ

4.15.2.6. По завершению проектно-изыскательских Работ (ПИР Объекта) предоставить Подрядчику:

- проектную документацию на Объект и материалы инженерных изысканий для его проектирования и строительства;

- исходно-разрешительную, правоустанавливающую документацию, необходимую для начала СМРв соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми и нормативными документами, настоящим Договором и Техническим заданием.

## **4.16. На этапе Строительно-монтажных Работ (СМР Объекта):**

### 4.16.1. Приступить к выполнению СМР Объекта только после согласования разработанной ПСД с Подрядчиком.

### 4.16.2. Произвести строительно-монтажные работы в соответствии с проектной документацией, утвержденной Подрядчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда.

#### 4.16.3. Получить необходимые согласования, разрешения для производства строительно-монтажных работ во всех заинтересованных органах и организациях, в том числе, согласовавших Проектную документацию, а также согласовать с этими органами и организациями начало производства работ.

4.16.4. Осуществить за свой счет закупку оборудования и материалов, в соответствии с проектной документацией и необходимых для выполнения Работ, за исключением кабеля, указанного в п.3.5. Конкретная марка ВОК дополнительно согласуется с Подрядчиком перед закупкой в письменном виде. Обеспечить доставку на Объект материалов, предоставляемых Подрядчиком, указанных в п.3.5.

4.16.5. Обеспечить входной контроль ВОК, и других материалов и оборудования в соответствии с нормативными документами.

4.16.6. Выполнить Работы, связанные с прокладкой ВОК в защитной полиэтиленовой трубе, в городской телефонной канализации, по зданиям и сооружениям и др. в соответствии с регламентами, проектной документацией и нормативными документами.

4.16.7. Осуществить монтаж муфт, оптических кроссов и другого пассивного оборудования в соответствии со схемами, согласованными с Подрядчиком.

4.18.8. Провести строительство подземных переходов, в том числе методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) под реками, транспортными магистралями и другими преградами в соответствии с проектной документацией.

4.16.9. Провести строительство новой кабельной канализации, реконструкцию и ремонт существующей кабельной канализации, установку и реконструкцию ж/б колодцев, оборудовать телефонные кабельные колодцы кронштейнами, люками и крышками.

4.16.10. Провести вскрытие и реконструкцию тротуаров и уличных проездов, с последующим восстановлением уличных покрытий, благоустройством территорий, в соответствии с регламентами, проектной документацией, требованиями разрешительных документов и технических условий.

4.16.11. Обеспечить привязку Объекта к постоянным ориентирам и др. в соответствии с Техническим заданием, Проектной документацией и нормативными документами.

4.16.12. Выполнить необходимые измерения проложенного кабеля и Объекта в целом и оформить результаты измерений в установленном порядке.

4.16.13. Выполнить требования технических условий, выставленных сторонними организациями в части СМР, с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении.

4.16.14. В течение трех дней, официально известить Подрядчика, в случае обнаружения возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его же указаний о способе исполнения Работ и иных, независящих от Субподрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ.

4.16.15. Обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждения, которые могут потребоваться для выполнения Работ, для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности, а также находящихся там физических лиц.

4.16.16. Обеспечить содержание и уборку территории, прилегающей к строящемуся Объекту и прилегающей к нему уличной полосы.

4.16.17.Осуществить любые необходимые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства Объекта и достижение качественных показателей в соответствии со СНиП.

4.16.18. Осуществить в период строительства взаимодействие с органами Госстройнадзора.

4.16.19. Известить от имени Подрядчика органы Государственного строительного надзора об окончании строительства Объекта.

4.16.20. Оформить исполнительную документацию на законченный строительством Объект в соответствии с Техническим заданием, а также нормативно-правовыми и нормативными документами.

### 4.16.21. Письменно уведомить Подрядчика о готовности законченного строительством Объекта к приемке Рабочей комиссией в соответствии с разделом 7 «Приемка работ» настоящего договора.

Примечание:

Любое изменение или отступление от проектной документации должно быть оформлено в установленном порядке и согласовано с Подрядчиком до начала приемки.

4.16.22. Предоставить Подрядчику, для приемки результатов Работ, документацию, указанную в настоящем Договоре, «Техническом задании» (Приложение №5 к Договору) и в «Перечне исполнительной документации» (Приложение №3 к настоящему Договору).

4.16.23. Сдать законченный строительством Объект Рабочей комиссии в соответствии с разделом 7 «Приемка работ» настоящего Договора, устранить замечания Рабочей комиссии.

Примечание.

Факт сдачи законченного строительством Объекта подтверждается подписанием Сторонами «Акта приемки законченного строительством Объекта» по форме № КС-11.

4.16.24. По окончании строительно-монтажных Работ (СМР Объекта) предоставить Подрядчику:

- законченный строительством Объект;

- исполнительную документацию по Объекту,

## 4.16.25. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими разделами настоящего Договора и соответствующими Приложениями к настоящему Договору.

## **4.17. Для выполнения настоящего Договора Субподрядчик имеет право:**

## 4.17.1. Самостоятельно определять способ исполнения Работ.

# СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

## Стоимость Работ по созданию Объектов указывается в соответствующих Заказах (в т.ч. в сметной документации) и определяется в соответствии с Тарифами на отдельные виды Работ, указанными в Приложении № 1 к Договору и выражается в российских рублях. Величина НДС определяется в соответствии с действующим законодательством.

## В стоимость Работ включен весь комплекс Работ, оговоренный сторонами в п.2.1 Договора, в том числе, но не ограничиваясь, вознаграждение и расходы Субподрядчика, а так же платежи по согласованию производства работ с надзорными и контролирующими органами и по оформлению использования земельных участков

**5.1.1.** Общая стоимость Работ по настоящему Договору не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, включая НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

## Порядок расчетов:

### Стоимость работ по созданию объектов указанная в соответствующих Заказах является приблизительной.

### Окончательная стоимость Работ по Заказу определяется Сторонами после передачи Субподрядчиком Подрядчику по акту приема-передачи полного комплекта Документации, подлежащей передаче Подрядчику при приемке законченного строительством Объекта в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору и закрепляется Сторонами в дополнительном соглашении к соответствующему Заказу, составленному в письменной форме и подписанному уполномоченными представителями обеих Сторон по Договору.

### Окончательная стоимость оплачивается Подрядчиком на основании оригинала счета Субподрядчика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами актов по унифицированной форме первичной учетной документации КС-2, КС-3, КС-11.

### В случае образования разницы между Приблизительной и Окончательной стоимостью Работ в пользу Субподрядчика такая сумма разницы подлежит выплате Подрядчиком совместно с платежом, оговоренном в п. 5.2.3. настоящего Договора. Если разница образуется в пользу Подрядчика, то Подрядчик удерживает сумму разницы из платежа, указанного в п. 5.2.3. настоящего Договора.

### Обязательство Подрядчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.

### За нарушение Подрядчиком сроков оплаты, за исключением авансовых платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Субподрядчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1/365 ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на день начисления неустойки, от неоплаченной в установленный срок суммы за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности.

**5.3** Любая из Сторон по мере необходимости может инициировать сверку расчетов по настоящему Договору. В случае направления акта сверки одной из Сторон получившая акт Сторона обязана в течение 20 (Двадцати) календарных дней рассмотреть указанный акт сверки, подписать его и возвратить 1 (Один) экземпляр в адрес направившей Стороны либо при наличии обоснованных возражений отказаться от его подписания и направить свой вариант акта сверки. В том случае, если в указанный в настоящем пункте срок получившая акт Сторона не направит подписанный с ее стороны экземпляр акта или мотивированный отказ от подписания со своим вариантом акта сверки другой Стороне, считается, что получившая акт сверки Сторона признает указанные в акте сверки данные. Данные правила распространяются также на дальнейшие взаимоотношения Сторон в связи с урегулированием разногласий по данному акту сверки.

**5.4** Счета-фактуры оформляются Субподрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5 Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по Договору ни одна из Сторон не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

# ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

## Представительство Сторон:

### В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору и Заказу, Подрядчик назначает своего представителя на строящемся Объекте, который от имени Подрядчика в пределах его полномочий будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ, производить проверку качества Работ, соответствие используемых Материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Заказа, проектной документации, строительным нормам и правилам.

### Субподрядчика на строящемся Объекте представляет его полномочный представитель, который от его имени будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ по настоящему Договору.

## Скрытые Работы:

### Субподрядчик письменно уведомляет представителей Подрядчика, осуществляющих технический надзор, заинтересованных сторонних организаций (при необходимости) о необходимости проведения приемки Скрытых работ, не позднее, чем за три дня до начала приемки, с обязательным указанием времени и места проведения приемки, фамилии, имени, отчества и местонахождения на строящемся Объекте представителя Субподрядчика, проводящего приемку.

### Копия уведомления направляется Подрядчику посредством факсимильной связи, а подлинник вручается представителю Подрядчика на строительной площадке или в офисе Подрядчика по акту доставки документов, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем Договоре.

### Факт приемки Скрытых работ фиксируется в Акте освидетельствования Скрытых работ, подписанном представителями обеих Сторон и представителями заинтересованных организаций.

### Недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке Скрытых работ, устраняются силами и средствами Субподрядчика в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков строительства Объекта в целом. В этом случае Акт освидетельствования Скрытых работ составляется Сторонами непосредственно после устранения недостатков в вышеуказанном порядке.

### После подписания Акта освидетельствования Скрытых работ Субподрядчик приступает к выполнению последующих строительных работ.

## Измерения параметров Объекта

### 6.3.1. В период проведения строительно-монтажных работ и по их окончании, Субподрядчик производит измерения параметров Объекта, указанных в Техническом задании, руководящих и нормативных документах отрасли связь.

6.3.2 Результаты измерений оформляются и предъявляются в составе исполнительной документации.

## Контроль и надзор Подрядчика за выполнением работ:

### Подрядчик или его представители вправе осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

### Подрядчик или его представители производят проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов условиям настоящего Договора и проектной документации.

### Подрядчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства Объекта.

# ПРИЕМКА РАБОТ

Приемка Работ производится в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми и нормативными документами, настоящим Договором и техническими заданиями, в том числе РД45.156-2000 и РД 45.190-2001.

7.1. Приемка проектно-изыскательских работ (ПИР Объекта).

7.1.1. После выполнения проектно-изыскательских Работ, Субподрядчик уведомляет Подрядчика о готовности сдачи-приемки проектно-изыскательских работ, с подтверждением соответствия выполненных Работ условиям настоящего Договора и Заказа. Одновременно с Уведомлением Субподрядчик передает по реестру полный комплект документов (1 экземпляр на бумажном носителе), предусмотренных п. 4.17.2 настоящего Договора.

7.1.2. Подрядчик, рассмотрев уведомление Субподрядчика и переданные документы, не позднее 10 рабочих дней от даты получения документов принимает решение о начале приемки или при наличии обоснованных замечаний направляет мотивированный отказ от приемки Работ.

7.1.3. В случае принятия решения о приемке Работ Подрядчик письменно извещает Субподрядчика о дате и месте приёмки ПИР Объекта. При этом дата начала приемки не может превышать 20 рабочих дней от даты получения Подрядчиком Уведомления и документов.

7.1.4. В назначенное Подрядчиком время Субподрядчик обеспечивает присутствие своих ответственных представителей на месте приемки Работ.

7.1.5. В ходе приемки проверяется соответствие выполненных Работ условиям Договора, Заказа и Технического задания, а также полнота и правильность оформления предъявленных документов.

7.1.6. По результатам приемки Подрядчик:

- подписывает «Акт приемки ПИР Объекта» без замечаний;

- подписывает «Акт приемки ПИР Объекта» с ведомостью замечаний, в которой отражается перечень недостатков и срок их устранения в случае, если недостатки, по мнению Подрядчика, не являются существенными;

- оформляет ведомость замечаний со сроками их устранения, если недостатки, по мнению Подрядчика, являются существенными и назначается повторная приемка.

7.1.7. Повторная приемка ПИР Объекта назначается после устранения Субподрядчиком замечаний Подрядчика. Процедура повторной приемки осуществляется в соответствии с п.7.1. настоящего Договора.

7.1.8. Передача Подрядчику исходно-разрешительной, проектной документации, материалов инженерных изысканий и других материалов и документов, предусмотренных этапом ПИР (после приемки), в объеме и комплектности, предусмотренной настоящим Договором, осуществляется по «Акту сдачи-приемки приемо-сдаточной документации» в 10-ти дневный срок после подписания Сторонами «Акта приемки ПИР объекта».

7.2. Приемка строительно-монтажных работ (СМР Объекта).

## 7.2.1. После выполнения строительно-монтажных Работ на Объекте, Субподрядчик письменно уведомляет Подрядчика об окончании работ и готовности законченного строительством Объекта к приемке рабочей комиссией. Одновременно с уведомлением Субподрядчик передает по реестру полный комплект документов (1экз. в бумажном виде), предусмотренных п.4.18.22 настоящего Договора. Субподрядчик письменно подтверждает Подрядчику, что представленный комплект документов полностью соответствуют фактически выполненным Работам. Подрядчик, рассмотрев уведомление Субподрядчика и предъявленный комплект документов, не позднее 10 рабочих дней от даты получения документов принимает решение о создании рабочей комиссии по приемке законченного строительством Объекта или при наличии обоснованных замечаний направляет Субподрядчику мотивированный отказ от приемки.

## 7.2.2. В случае принятия решения о приемке законченного строительством Объекта, Подрядчик формирует Рабочую комиссию с участием представителя Заказчика и письменно уведомляет Субподрядчика о дате и месте начала работы рабочей комиссии. При этом дата начала приемки не может превышать 20 рабочих дней от даты получения Подрядчиком Уведомления и документов.

## 7.2.3. Рабочей комиссией проводится комплекс работ по приемке законченного строительством Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми и нормативными документами.

## 7.2.4. По результатам работы члены комиссии составляют и подписывают Протокол Рабочей комиссии, с указанием замечаний и недостатков, выявленных в процессе приемки, а также сроков их устранения.

## 7.2.5. На основании Протокола рабочей комиссии:

## - Стороны подписывают Акт приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11), при отсутствии замечаний и недостатков или наличии, по мнению членов рабочей комиссии, несущественных замечаний и недостатков;

## - Подрядчик направляет Субподрядчику мотивированный отказ в приемке, при наличии, по мнению членов рабочей комиссии, существенных замечаний и недостатков.

## 7.2.6. Повторное предъявление и приемка законченного строительством Объекта осуществляется в соответствии с п. 7.2 настоящего Договора, после устранения Субподрядчиком выявленных рабочей комиссией замечаний и недостатков, с оформлением соответствующих Актов.

## 7.2.7. Передача Подрядчику приемо-сдаточной документации (Исполнительной, Разрешительной, Правоустанавливающей и иной другой документации), предусмотренной этапом СМР в объеме и комплектности, предусмотренной настоящим Договором, осуществляется по «Акту сдачи-приемки приемо-сдаточной документации» в 10-ти дневный срок после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

## 7.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также Материалов, Оборудования до даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11) несёт Субподрядчик, а после даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) - Подрядчик.

## 7.4. При сдаче Работ Субподрядчик обязан сообщить Подрядчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Подрядчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

## ГАРАНТИИ

## Гарантийный период на законченный строительством Объект, а также переданные документацию, документы и материалы, являющиеся результатом выполнения работ по настоящему Договору и Заказу, составляет 36 месяцев со дня подписания «Акта выполненных работ по созданию Объекта».

## 8.1. Субподрядчик гарантирует Подрядчику:

## - что Работы, предусмотренные настоящим Договором и Заказом, выполнены в полном объёме;

## - согласования выполнены со всеми заинтересованными органами и организациями, в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и Заказа, нормативно-правовых и нормативных документов;

## - все переданные по настоящему Договору и Заказу документы и материалы, в том числе разрешительные, землеустроительные, правоустанавливающие и иные, являются подлинными, оформлены в установленном действующим законодательством РФ порядке, выданы компетентными органами/организациями, и подписаны, уполномоченными на то лицами.

## - надлежащее качество используемых материалов и оборудования, подтвержденное сертификатами, техническими паспортами и другими документами;

## - соответствие используемых материалов и оборудования Проектной документации и Техническому заданию;

## - качество выполнения всех Работ, предусмотренных настоящим Договором и Заказом, в соответствии с нормативно-правовыми и нормативными документами, действующими строительными нормами и правилами и техническими регламентами;

## - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при проектировании, строительстве и приемке Работ и в течение гарантийного периода эксплуатации Объекта;

## Примечание:

## Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы Объекта и иные работы, выполнение которых обеспечивал Субподрядчик по настоящему Договору.

## 8.2. В случаях, если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, регистрации права собственности Подрядчика на Объект, Подрядчик направляет Субподрядчику письменную претензию с указанием обнаруженных дефектов и недостатков, а также даты, времени и месте ее рассмотрения.

### 8.3. Субподрядчик обязан в 5-дневный срок с момента получения претензии Подрядчика обеспечить присутствие своего полномочного представителя для ее рассмотрения, составления Акта обнаружения дефектов и согласования порядка и сроков их устранения.

### 8.4. В случае отсутствия представителя Субподрядчика в указанный срок, Акт обнаружения дефектов составляется и подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику. Указанный Акт будет являться основанием для устранения недостатков для Субподрядчика.

## 8.5. Субподрядчик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты и недостатки, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, в сроки, установленные в Акте обнаружения дефектов. В этом случае гарантийный период на Объект, указанный в п.8.1. настоящего Договора, продлевается на период устранения выявленных дефектов и недостатков.

## 8.6. Подрядчик вправе устранить выявленные дефекты и недостатки своими силами, в случае их не устранения силами Субподрядчика в установленные сроки, при этом Субподрядчик обязан возместить Подрядчику все связанные с этим расходы, в том числе возместить расходы по оплате соответствующих работ, услуг третьих лиц, привлеченных для устранения дефектов и недостатков Работ.

## 8.7. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц, а также в отношении дефектов, вызванных нарушением Подрядчиком правил эксплуатации Объекта, смонтированного оборудования, или других дефектов, возникших по независящим от Субподрядчика причинам.

## 8.8. В случае возникновения спора по поводу дефектов или их причин, Стороны имеют право провести независимую экспертизу для получения соответствующего заключения.

## 8.9. Субподрядчик гарантирует:

### а). Что вплоть до момента перехода права собственности на передаваемые Объекты к Подрядчику, передаваемые Объекты не являются объектом каких бы то ни было прав или претензий третьих лиц, не находятся в залоге, не являются объектом обеспечительных мер, наложенных в соответствии с правовыми нормами России (во избежание сомнений, в целях настоящего подпункта право собственности понимается, как право собственности на материальный объект), при этом аналогичная гарантия действует в отношении любых иных вещей передаваемых Субподрядчиком Подрядчику в собственность, если Стороны письменно не договорятся об ином;

### б). Что Передаваемые объекты должным образом, в соответствии с правовыми нормами России, прошли таможенную очистку и выпущены в режиме «для внутреннего потребления» без каких-либо условий (данная гарантия действует в отношении импортных Передаваемых объектов и/или импортных элементов Передаваемых объектов), при этом, аналогичная гарантия действует в отношении любых иных вещей, передаваемых Субподрядчиком Подрядчику в собственность, если Стороны письменно не договорятся об ином;

### в). Что Передаваемые Подрядчику объекты не содержит никаких элементов, при создании которых были нарушены права третьих лиц в части авторских прав, патентных прав, прав интеллектуальной собственности, прав на полезную модель или промышленный образец, иных аналогичных прав по какому бы то ни было законодательству, при этом аналогичная гарантия действует в отношении любых иных вещей, передаваемых Исполнителем Подрядчику в собственность, если Стороны письменно не договорятся об ином.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

## Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

## - за нарушение сроков сдачи Работ по созданию Объекта, установленных Договором/Заказом, иными приложениями к Договору, - неустойка в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) от стоимости Работ, исчисляется за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Работ;

## - за выполнение Субподрядчиком Работ с нарушением требований о качестве - неустойка в размере 15 % от общей стоимости Работ;

## при задержке сроков сдачи Работ более чем на 30 дней, Подрядчик вправе отказаться от исполнения конкретного Заказа и настоящего Договора, и привлечь для выполнения работ другого исполнителя, с отнесением дополнительных расходов на счет Субподрядчика. Подрядчик не возмещает убытки Субподрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом, а также в случае не возмещения расходов Подрядчику и третьим лицам по устранению недостатков, возникших по вине Субподрядчика, последний обязуется вернуть ранее выплаченные авансовые платежи по настоящему договору за вычетом фактически понесенных затрат, которые понес Субподрядчик в связи с исполнением своих обязательств по настоящему договору;

## в случае не устранения замечаний в течение 7-дней с момента окончания сроков устранения недостатков, Подрядчик вправе отказаться от исполнения устранения выявленных замечаний, с последующим взысканием неустойки за нарушение срока устранения недостатков в размере 0,3 % (ноль целых три десятых) от стоимости Работ всех Этапов, порученных Субподрядчику по настоящему Договору, а также с возможностью удержания у Исполнителя стоимости понесенных Подрядчиком затрат в связи с устранением недостатков посредством иной подрядной организации, с которой будет заключен договор на выполнение этих работ;

## В случае привлечения Подрядчика к административной и иной ответственности по причине нарушения Субподрядчиком действующего законодательства РФ (в том числе в области строительства, земельных правоотношений, экологии), последний гарантирует возмещение в полном объеме убытков, понесенных Подрядчиком.

## В случае если в результате ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик, в соответствии с нормами действующего законодательства будет обязан прекратить строительство Объекта по Заказу, одного или несколько Пусковых комплексов, перенести (снести) Объект в целом один или несколько Пусковых комплексов, или не сможет эксплуатировать Объект, один или несколько Пусковых комплексов по назначению, Субподрядчик возмещает Подрядчику убытки и выплачивает неустойку в размере 70% от общей стоимости Работ, порученных Субподрядчику по конкретному Заказу и настоящему Договору.

## В случае ненадлежащего исполнения Субподрядчиком условий настоящего Договора, в части оформления документов, предусмотренных п. 4.17.2 и 4.18.22, Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить недостатки в разумные, согласованные с Подрядчиком сроки. В случае, если в согласованные сторонами сроки Субподрядчик не устранит недостатки, то Подрядчик вправе, в соответствии и на условиях настоящего Договора, поручить выполнение обязательств третьим лицам, либо выполнить их своими силами, а Субподрядчик обязуется компенсировать Подрядчику или третьему лицу, указанному Подрядчиком, расходы на их устранение, в максимально короткий срок, указанный Подрядчиком. Однако, при не возмещения расходов Подрядчику и третьим лицам по устранению недостатков, возникших по вине Субподрядчика, последний обязуется вернуть ранее выплаченные авансовые платежи по настоящему договору за вычетом фактически понесенных затрат, которые понес Субподрядчик в связи с исполнением своих обязательств по настоящему договору.

## Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

## В случае нарушения условий о конфиденциальности, определенных в главе 15 Договора, виновная Сторона обязана уплатить сумму неустойки в размере 5000 долларов США, в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день оплаты, за каждое нарушение.

## Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду, которые несет другая Сторона.

## Условия об уплате неустойки, возмещении убытков вступают в силу с момента предъявления письменного требования одной из Сторон, при этом неустойка будет начислена с момента ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору и/или Заказу, а убытки возмещаются в срок, указанный в письменном требовании об их возмещении.

# ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

## Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельствах, возникших после заключения договора и которые Стороны не могли предвидеть или избежать разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства).

## К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные явления: землетрясения, наводнения и т.п.; обстоятельства общественной жизни: военные действия, изменения действующего законодательства, запретительные или ограничительные меры властей, таможенные меры, запретительные меры на работы в телефонной канализации ГТС, а также другие обстоятельства, которые полностью находятся вне контроля Сторон, но при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору (Заказу).

## Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору по форс-мажорным обстоятельствам, обязана не позднее трех дней с момента их наступления и прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме. Свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой РФ, будет являться достаточным подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности.

## Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

## Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет соразмерное увеличение срока исполнения обязательств по договору на весь период их действия.

## **10.6.** В случае если действие форс-мажорных обстоятельств продлится более одного месяца, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за десять дней до планируемой даты расторжения. В случае прекращения договора по форс-мажорным обстоятельствам, Стороны производят окончательный взаиморасчет, в течение последних пяти банковских дней действия договора.

# ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

## Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения договора, Стороны будут стремиться разрешить посредством переговоров.

## В случае если указанные споры и разногласия невозможно будет урегулировать путем переговоров, и Стороны не придут к взаимоприемлемому решению в течение 20 рабочих дней с момента предъявления претензии одной из Сторон, заинтересованная Сторона передаёт спор на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан.

# ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

## Субподрядчик гарантирует, что осуществляет все права и обязанности по настоящему Договору на основании действующих Лицензий (Свидетельств СРО) на осуществление проектных и строительно-монтажных работ.

## Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта по вине Субподрядчика или Подрядчика, компенсируется виновной Стороной.

## Если в связи с исполнением настоящего договора Сторонам станут известны друг о друге сведения, которые могут рассматриваться как конфиденциальная информация или коммерческая тайна, Сторона, получившая такие сведения, не вправе сообщать их третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны.

## Все указанные в разделе 19 настоящего Договора Приложения являются его неотъемлемой частью.

# СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

## Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

## Без ущерба для прав Подрядчика по ст.715 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора или Заказа посредством предоставления Субподрядчику письменного уведомления, в этом случае Стороны проводят досрочную сдачу-приёмку выполненных Работ, и Подрядчик оплачивает принятый им результат Работ, однако не несёт иной ответственности и/или иных обязательств перед Субподрядчиком.

## Без ущерба для прав Подрядчика по ст.715 Гражданского кодекса РФ и помимо иных нарушений, определяемых как существенные нарушения настоящего Договора в соответствии с законодательством России, следующие нарушения Субподрядчика рассматриваются как существенные нарушения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

## Задержка Субподрядчиком начала Работ по соответствующему Этапу/Заказу более чем на 4 (четыре) недели по причинам, не зависящим от Подрядчика.

## Нарушение Субподрядчиком сроков выполнения Работ, влекущее увеличение сроков окончания Работ (этапа работ) по строительству Объекта более чем на один месяц.

## Несоблюдение Субподрядчиком требований, предъявляемых к качеству Работ.

## Аннулирование какой-либо из Лицензий (свидетельств СРО) Субподрядчика.

## Допускается односторонний отказ Подрядчика от исполнения Договора в случаях, предусмотренных настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.

## Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Такие соглашения будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания обеими Сторонами. В случае если отдельные положения дополнительных соглашений Сторон будут противоречить положениям настоящего Договора, то силу будут иметь положения соглашений.

## Срок выполнения комплекса работ по заказу не может превышать срока, указанного в Техническом задании в настоящему Договору.

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Со дня подписания настоящего Договора, все предыдущие договоренности и переписка, относительно его предмета и других существенных условия, признаются недействительными.

## Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются соответствующими положениями действующего законодательства Российской Федерации.

## Настоящий Договор и приложения к нему составлены на русском языке, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

# КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

## Стороны договорились о конфиденциальности условий настоящего Договора и Заказов и настоящим принимают на себя ответственность и обязуются хранить в строгой тайне все данные и информацию (в том числе ценовые условия Договора и Заказа), которые имеются в их распоряжении, стали или станут им известны в процессе и/или в связи с подготовкой, заключением и выполнением настоящего Договора и не раскрывать, разглашать, предоставлять доступ, опубликовывать или какими-либо иными способами передавать, прямо или косвенно, такие данные и информацию какой-либо третьей стороне или лицам, которые не уполномочены и/или не должны иметь доступ к таким данным и информации. Такая информация включает, но не ограничивается проектами, планами, рисунками, эскизами, образцами, оборудованием, протоколами, информацией, полученной при обучении, спецификациями, техническими данными, базами данных, программным обеспечением в любой форме, документацией и перепиской Сторон (в дальнейшем «Конфиденциальная Информация»).

## Исключительно с целью исполнения настоящего Договора его содержание или относящаяся к нему Конфиденциальная Информация могут быть раскрыты сотрудникам Сторон, имеющим обоснованную необходимость использовать такую информацию. До того, как такая информация станет, известна, они должны соблюдать обязательство о сохранении конфиденциальности и не раскрывать какой-либо третьей Стороне любую таковую информацию. Обязательство сохранения конфиденциальности не распространяется на случай раскрытия информации по запросу правоохранительных органов, но такое раскрытие информации не должно при этом превышать степень обязательного раскрытия, диктуемого соответствующими законами и должно сопровождаться письменным уведомлением в адрес другой Стороны о необходимости поступать таким образом, причем в любом случае такое уведомление должно быть представлено затронутой этим событием Стороной в течение 24 часов с даты соответствующего события.

## Отношения Сторон в части конфиденциальной информации регулируются отдельным соглашением между ними (Приложение №4 к настоящему Договору).

## Указанное в п.15.3 соглашение является неотъемлемой частью настоящего Договора.

# АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

## Субподрядчик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, следующим категориям лиц:

## -государственным и муниципальным служащим;

## -кандидатам на выборные должности государственной и муниципальной службы;

## -членам органов управления организаций, более 50% которых находится в собственности государства (в собственности субъектов федерации, муниципальной собственности) или государственных служащих; политическим партиям и их членам; супругам и близким родственникам указанных лиц.

## В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, указанных в п. 16.1 настоящего раздела, Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Подрядчик не возмещает убытки Субподрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.

# УВЕДОМЛЕНИЯ

## Любые уведомления, направленные Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и считаются врученными в момент (а) их доставки нарочным, или (б) одновременного подтверждения заказной почтой или письмом, отправленным другой Стороне по следующим адресам Сторон или по таким новым адресам, которые Стороны по настоящему Договору будут периодически предоставлять друг другу.

|  |  |
| --- | --- |
| Для Подрядчика:  по договорной работе и организационным вопросам:  Муртазин Эрик Димович  Почтовый адрес для корреспонденции:  450000, г. Уфа, ул. Ленина, дом 30  Телефон: (347) 221-59-05  по техническим вопросам:  Заместитель генерального директора - технический директор ПАО «Башинформсвязь»  Кальметьев Ильгиз Харисович | Для Субподрядчика: |

## Любая из Сторон может указать, путем направления соответствующего уведомления, новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.

## Любое уведомление, запрос, требование или сообщение, направляемые, вручаемые, отправляемые или полученные в порядке, предусмотренном настоящей статьёй, считаются должным образом направленными и полученными, если они доставлены по вышеуказанным адресам и имеется уведомление об их вручении или доставке.

# АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты Подрядчика:** | **Реквизиты Субподрядчика:** |
| **Публичное акционерное общество «Башинформсвязь»**  **Юр. Адрес:** 450000 г. УФА, ул. Ленина 32/1  **Банковские реквизиты:**  р/с 40702810000000015674  в ОАО "АБ "РОССИЯ" г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  к/с 30101810800000000861  БИК 044030861  ИНН 0274018377  ОГРН 1020202561686  КПП 997750001 |  |

**19. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

19.1 Приложение№1- ЦЕНЫ РАБОТ И УСЛУГ - на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории г. Уфы и Республики Башкортостан.

19.2 Приложение№2- Форма Заказа.

19.3 Приложение№3– Перечень приемо-сдаточной документации, предъявляемой Субподрядчиком при сдаче выполненных строительно-монтажных работ на объекте.

19.4. Приложение №4 – Соглашение о конфиденциальности.

19.5. Приложение №5 – Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ПОДРЯДЧИКА:**  **Генеральный директор «Башинформсвязь»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Долгоаршинных  на основании Устава  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2016 г.** | **ОТ СУБПОДРЯДЧИКА:** |

**М.П.**

Приложение №1

к Договору №

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года

ЦЕНЫ РАБОТ И УСЛУГ - на выполнение работ по созданию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории г. Уфы и Республики Башкортостан.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Код** | **Наименование видов работ и услуг** | **Единица измерения** | **Стоимость за ед., руб. без НДС \*** | **Примечание** |
| **1. ПИР** | | | | | |
| 1.1 | ПИР.ТК.4 | Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК/СМК 4 волокон в телефонной канализации/коллекторе/ гормосте/тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям, в том числе АТС, в контейнере включая кабельный ввод и вывод ВОК на опору, строительство, докладку кабельной канализации, в том числе методом ГНБ. | км |  | **Включают:**   * разработку проектной и рабочей документации; * получение ТУ на прокладку ВОК; * получение и оплата всех необходимых согласований, разрешений и проектных решений с собственниками зданий, и сооружений. * разработку проектной и рабочей документации; * получение всех необходимых разрешений, согласований, ТУ, и экспертиз в соответствие с нормами РФ, прав доступа в телефонную канализацию (в том числе на имя Заказчика) * проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований; * авторский надзор; * согласование вывода волоконно-оптического кабеля на существующую опору * проведение топографо-геодезической съемки (топосъемки), с корректировкой. * разработка и согласование Проекта производства работ (ППР) со всеми заинтересованными организациями и службами.   **Не включает:**  оплату права доступа в телефонную канализацию ("входной билет") и аренды каналов телефонной канализации. |
| 1.2 | ПИР.ТК.8 | Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК/СМК 8 волокон в телефонной канализации/коллекторе/ гормосте/тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям, в том числе АТС, в контейнере включая кабельный ввод и вывод ВОК на опору, строительство, докладку кабельной канализации, в том числе методом ГНБ. | км |  |
| 1.3 | ПИР.ТК.16 | Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК/СМК 16 волокон в телефонной канализации/коллекторе/ гормосте/тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям, в том числе АТС, в контейнере включая кабельный ввод и вывод ВОК на опору, строительство, докладку кабельной канализации, в том числе методом ГНБ. | км |  |
| 1.4 | ПИР.ТК.32 | Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК/СМК 32 волокон в телефонной канализации/коллекторе/ гормосте/тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям, в том числе АТС, в контейнере включая кабельный ввод и вывод ВОК на опору, строительство, докладку кабельной канализации, в том числе методом ГНБ. | км |  |
| 1.5 | ПИР.ТК.64 | Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК/СМК 64 волокон в телефонной канализации/коллекторе/ гормосте/тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям, в том числе АТС, в контейнере включая кабельный ввод и вывод ВОК на опору, строительство, докладку кабельной канализации, в том числе методом ГНБ. | км |  |
| 1.6 | ПИР.ТК.96 | Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК/СМК 96 волокон в телефонной канализации/коллекторе/ гормосте/тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям, в том числе АТС, в контейнере включая кабельный ввод и вывод ВОК на опору, строительство, докладку кабельной канализации. | км |  |
| **2. СМР** | | | | | |
| 2.1 | СМР.ОВ.К | Работы по замене и монтажу прямой или разветвительной оптической муфты или модернизация существующей муфты, врезка кабеля в существующую муфту, а также сварка ОВ в муфтах и оконечных устройствах | 1 пигтейл\  ОВ |  | **Включает:**   * приобретение и монтаж кросса в стойку/шкаф на стену, его заземление; * крепежные материалы, хомуты, и пр. * пигтейлы; * разделку ВОК; * сварку ОВ в соответствии с схемой заказчика; * проведение измерений; * крепежные материалы, гильзы КЗДС, хомуты и пр. * приобретение оптической муфты (по согласованию с Заказчиком) * комплекс работ по монтажу оптической муфты. * получение и оплата всех необходимых разрешений, согласований на право доступа и проведения работ |
| 2.2 | СМР.ТК.32 | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, включая здания и сооружения (в том числе по стенам, фасадам и крышам) 32 волокон, в том числе строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ, от 0 до 100м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм, по строительство, докладка кабельной канализации, прокладка П\Э трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с заказчиком) | км |  | **Включает:**   * оптические муфты и материалы в объеме, необходимом для выполнения работ; * стоимость установки и монтажа муфт на вновь прокладываемом кабеле; * пробивку отверстий; * крепежные материалы, металлорукав, кронштейны, хомуты и т.п.; * выполнение ТУ на прокладку ВОК; * подготовку каналов, водоотливов, установку доп.консолей; * доставку ВОК на объект строительства; * восстановление проходимости канала телефонной канализации с использованием промывки или механической очистки; * все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, до монтажа, в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ, маркировку ВОК, покраска ВОК желтой краской, изготовление исполнительной документации в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45.190-2001, получение Справок о выполнении ТУ от владельцев ТК; * монтаж оптического кросса; * строительство, восстановление и докладка новой канализации; * выполнение работ по прокладке трубы ПНД в кабельной канализации; * согласование проведенных работ со всеми необходимыми организациями и службами;   **Не включает:**  - оплату права доступа в телефонную канализацию ("входной билет") и аренды каналов телефонной канализации  - стоимость кабеля. |
| 2.3 | СМР.ТК.4 | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, включая здания и сооружения (в том числе по стенам, фасадам и крышам) 4 волокон, в том числе строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ, от 0 до 100м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм, по строительство, докладка кабельной канализации, прокладка П\Э трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с заказчиком) | км |  | **Включает:**   * оптические муфты и материалы в объеме, необходимом для выполнения работ; * стоимость установки и монтажа муфт на вновь прокладываемом кабеле; * пробивку отверстий; * крепежные материалы, металлорукав, кронштейны, хомуты и т.п.; * выполнение ТУ на прокладку ВОК; * подготовку каналов, водоотливов, установку доп.консолей; * доставку ВОК на объект строительства; * восстановление проходимости канала телефонной канализации с использованием промывки или механической очистки; * все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, до монтажа, в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ, маркировку ВОК, покраска ВОК желтой краской, изготовление исполнительной документации в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45.190-2001, получение Справок о выполнении ТУ от владельцев ТК; * монтаж оптического кросса; * стоимость кабеля; * строительство, восстановление и докладка новой канализации; * выполнение работ по прокладке трубы ПНД в кабельной канализации; * согласование проведенных работ со всеми необходимыми организациями и службами;   **Не включает:**  оплату права доступа в телефонную канализацию ("входной билет") и аренды каналов телефонной канализации |
| 2.4 | СМР.ТК.8 | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, включая здания и сооружения (в том числе по стенам, фасадам и крышам) 8 волокон, в том числе строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ, от 0 до 100м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм, по строительство, докладка кабельной канализации, прокладка П\Э трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с заказчиком) | км |  |
| 2.5 | СМР.ТК.16 | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, включая здания и сооружения (в том числе по стенам, фасадам и крышам) 16 волокон, в том числе строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ, от 0 до 100м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм, по строительство, докладка кабельной канализации, прокладка П\Э трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с заказчиком) | км |  |
| 2.6 | СМР.ТК.64 | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, включая здания и сооружения (в том числе по стенам, фасадам и крышам) 64 волокон, в том числе строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ, от 0 до 100м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм, по строительство, докладка кабельной канализации, прокладка П\Э трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с заказчиком) | км |  |
| 2.7 | СМР.ТК.96 | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, включая здания и сооружения (в том числе по стенам, фасадам и крышам) 96 волокон, в том числе строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ, от 0 до 100м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм, по строительство, докладка кабельной канализации, прокладка П\Э трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с заказчиком) | км |  |

**Примечание:**

\* - Тарифно-ценовые показатели включают в себя выполнение всех сопутствующих работ согласно действующим строительным нормам и правилам РФ и условиям договора,  все необходимые материалы для производства работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ПОДРЯДЧИКА:**  **Генеральный директор**  **ПАО «Башинформсвязь»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Долгоаршинных  на основании Устава  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2016 г.**  **М.П.** | **ОТ СУБПОДРЯДЧИКА:** |

Приложение №2

к Договору №\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года

**Форма Заказа**

**Заказ №\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.

**ПАО «Башинформсвязь»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Долгоаршинных М.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ от г с другой стороны, далее именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона» подписали настоящий Заказ к Договору №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по созданию ВОЛС и/или по оказанию сопутствующих Услуг в соответствии с техническим заданием по Объекту:

Название Объекта

Ориентировочная протяженность Объекта составляет - км.

1. Предварительная стоимость Работ по созданию Объекта и/или сопутствующих Услуг рассчитывается на основании Приложения №1 «ЦЕНЫ РАБОТ И УСЛУГ - выполнение работ по созданию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории г. Уфы и Республики Башкортостан» и определяется как сумма стоимости всех видов работ, проводимых на Объекте и составляет:

Указывается сумма в рублях: руб.

1. Оплата выполненных Работ и/или Услуг производится в соответствии с условиями Договора.
2. Срок выполнения Работ и/или Услуг – \_\_\_\_\_\_ рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Заказа.
3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания Сторонами, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ПОДРЯДЧИКА:**  **Генеральный директор ПАО «Башинформсвязь»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Долгоаршинных  на основании Устава  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2016 г.**  **М.П.** | **ОТ СУБПОДРЯДЧИКА:** |

Приложение №3

к договору №

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**Перечень приемо-сдаточной документации, предъявляемой Субподрядчиком при сдаче выполненных строительно-монтажных работ на объекте**

1. **Исполнительная документация на законченные строительством ВОЛС в соответствии с РД 45.156-2000 и РД 45.190 - 2001 в том числе:**

**1.1. Паспорт трассы в составе:**

* + Опись документов;
  + Титульный лист паспорта трассы;
  + Скелетная схема ВОЛС и основные данные ВОК;
  + Схема размещения строительных длин ВОК и смонтированных муфт на участке между оконечными пунктами ВОЛС;
  + Скелетные схемы размещения строительных длин ВОК и смонтированных муфт на участках;
  + схемы расположения муфт и запасов длин ОК в котлованах и смотровых устройствах.
  + Схемы распределения ОВ на кассетах разветвительных муфт;
  + Схемы расшивки ВОК на оптических стойках в НРП;
  + Схемы расшивки ВОК на оптических стойках на участке;
  + Планы ввода ВОК в объекты связи;
  + Схема заземления бронепокровов ВОК в помещениях (шахтах) НРП;
  + Планы ввода кабелей в контейнеры НРП с привязкой контуров заземлений;
  + Планы размещения оборудования и стоек аппаратуры ВОЛС в НРП;
  + Монтажные схемы участков регенерации;
  + Ведомость проложенных строительных длин ВОК;
  + Ведомость проложенных длин сигнально-предупредительной ленты;
  + Откорректированные после прокладки и монтажа ВОК рабочие чертежи проектной документации, уличные чертежи и планшеты;
  + Исполнительная схема вновь построенной кабельной канализации;
  + Информация о привязке муфт;
  + Картограммы глубины залегания ВОК и сигнально-предупредительной ленты по участкам;

**1.2. Паспорт трассы оптический и электрический в составе:**

* + Опись документов;
  + Титульный лист оптического и электрического паспорта трассы;
  + Технические данные и особенности конструкции проложенного ВОК;
  + Схема размещения на линии связи строительных длин ВОК и смонтированных муфт;
  + Протоколы монтажа муфт;
  + Протоколы монтажа оптических кроссов;
  + Рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ на смонтированных ЭКУ;
  + Протоколы измерений затухания ОВ смонтированного ВОК на участке регенерации (оптическим рефлектометром и оптическим тестером с двух сторон);
  + Протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (бронепокровы - "земля") на секциях «КИП-КИП» смонтированных ЭКУ;
  + Протоколы измерения переходного сопротивления грозозащитных тросов по отношению к земле;
  + Протоколы измерения сопротивления заземления;
  + Сертификаты соответствия на ВОК, муфты, оконечные кабельные устройства и измерительные приборы.

**1.3. Рабочая документация в составе:**

* + Опись документов;
  + Титульный лист рабочей документации;
  + Заводские паспорта и сертификаты соответствия (копии) на ОК, оптические муфты, вводно-кабельные устройства ОК Протоколы входного контроля строительных длин ВОК;
  + Отчет по прокладке ВОК;
  + Протоколы измерения затухания строительных длин ВОК после прокладки;
  + Заводские паспорта оптических кроссов;
  + Акты на скрытые работы (к актам на скрытые работы по устройству переходов методом ГНБ должны прилагаться протоколы бурения, откорректированные по факту, план и профиль перехода (с приложением картограммы) с согласованием собственника пересекаемых сооружений); Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласования к ним;
  + Реестр землепользователей по трассе ЭКУ с приложением актов приема - передачи и справок о возвращении им земельных участков по окончании строительных работ, справки от лесхозов, комитетов по охране природы, Госсанэпиднадзора и других инстанций о выполнении их требований. Справки от собственников коммуникаций, зданий и сооружений (либо соответствующая отметка в исполнительной документации) о выполнении ТУ и об отсутствие претензий к подрядной организации в связи с окончанием строительно-монтажных работ.
  + Справки о принятии на учет инженерных коммуникаций

**1.4. Лицензионные документы в составе:**

* + - Опись документов;
    - Копии свидетельств СРО генподрядной и субподрядных организаций на право выполнения соответствующих видов строительно-монтажных работ;
    - Копии свидетельств СРО проектных организаций на право выполнения соответствующих инженерных изысканий и проектных работ;
    - Копии удостоверений об обучении сотрудников генподрядной и субподрядных организаций в лицензированных учебных центрах, предоставляющие им право выполнения соответствующих видов работ.
    - Копии метрологических свидетельств о поверке средств измерений.
    - Утвержденная Подрядчиком проектная документация
    - Материалы исполнительной геодезической съемки на законченную строительством ВОЛС
    - Журнал производства работ

Разрешительные, правоустанавливающие документы, оформленные и полученные на этапе СМР в соответствии с действующим законодательством.

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ПОДРЯДЧИКА:**  **Генеральный директор ПАО «Башинформсвязь»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Долгоаршинных  на основании Устава  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2016 г.**  **М.П.** | **ОТ СУБПОДРЯДЧИКА:** |

Приложение №4

к Договору №\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года

.

**СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

**НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ** о конфиденциальности (далее – «Соглашение») заключено между:

Публичным акционерным обществом «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Генерального директора ПАО «Башинформсвязь» Долгоаршинных Марата Гайнулловича, действующего на основании Устава (далее – «Сторона-1»), с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее - **«**Сторона-2**»**), с другой стороны, далее именуемыми вместе Стороны, а по отдельности – Сторона, о нижеследующем:

**Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства Сторон по обеспечению конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях, указанных в настоящем Соглашении.**

**1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

(А)  Сторона, передающая информацию, именуется «Передающей стороной».

(Б) Сторона, получающая информацию, именуется «Получателем». Термин «Получатель» включает, если иное явно не вытекает из контекста, законных правопреемников Получателя и его Представителей.

(В)  Термин «Конфиденциальная Информация» означает информацию, отнесенную к конфиденциальной (или к информации, составляющей служебную, коммерческую тайну или интеллектуальную собственность) в соответствии с законодательством России (персональная информация, тайна телефонных переговоров и др.), равно как любую информацию или ее часть, отнесенную Передающей стороной к таковой или происходящую из нее, имеющую на материальных носителях маркировку «Коммерческая тайна» или «Конфиденциально» с указанием полного наименования и место нахождения Передающей стороны, в том числе без каких-либо исключений:

1. любую информацию, относительно которой Передающая сторона устанавливает режим конфиденциальности, в частности информация, относящаяся к секретам производства (ноу-хау), интеллектуальной собственности, правам на проекты, продукции, сделкам, клиентам, структуре цен, маркетинговой стратегии и деятельности, а также к планам, намерениям или возможностям, связанным с вышеизложенным,
2. любые сведения или данные, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к которым нет свободного доступа на законном основании, и к охране конфиденциальности которых Передающая сторона принимает меры.
3. Договор № от «\_\_\_» 2015г. или любая его часть.

К Конфиденциальной Информации, однако, не относится информация, которая:

* 1. является или становится общеизвестной (при том, что общеизвестной не считается информация, известная ограниченному кругу лиц) по причинам, не связанным с нарушением Получателем положений Соглашения,
  2. Получатель может доказать, что она находилась в его распоряжении или была зафиксирована в его документах до ее получения от Передающей стороны и не была предварительно получена Получателем от Передающей стороны или любой третьей стороны, связанной обязательством неразглашения такой информации;
  3. разглашается Получателем на основе предварительного письменного разрешения Передающей стороны с указанием, что данная информация не является Конфиденциальной Информацией.
  4. легально получена Получателем от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Соглашения;
  5. не может быть отнесена к Конфиденциальной Информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

(Г) Термин «Представитель» означает любое должностное лицо или сотрудника Получателя, уполномоченного Получателем конфиденциальной информации на доступ к такой информации.

(Д) «Взаимозависимое лицо» означает, применительно к любому лицу, любое физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно контролируется данным лицом, контролирует данное лицо или находится под общим контролем с данным лицом. Для целей данного определения «контроль» (включая все производные значения «контролирующий», «контролируемый», «под общим контролем») применительно к любому юридическому лицу, означает наличие полномочий (прямых или косвенных) давать указания или способствовать даче указаний по управлению или выработке политики такого юридического лица, либо посредством контроля над голосующими акциями/ценными бумагами, либо в соответствии с Соглашением, либо другим путем. Для физических лиц к Взаимозависимым лицам относятся также лица, связанные между собой семейными узами или находящиеся между собой в служебной зависимости.

**2.** **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

(А) (i) Получатель может предоставлять доступ к Конфиденциальной Информации только своим Представителям, которым необходимо иметь доступ к Конфиденциальной Информации для достижения цели предоставления Конфиденциальной Информации, имеющим обязательство о неразглашении Конфиденциальной Информации (в том числе обязательство о неразглашении Конфиденциальной Информации третьих лиц (контрагентов Получателя), полученной Представителем при выполнении своих должностных обязанностей) в трудовом договоре, а так же уведомленных факте заключения настоящего Соглашения. По требованию Передающей стороны Получатель обязан предоставить список вышеуказанных Представителей.

Указанное условие распространяется в частности на случаи, когда в соответствии с договором, заключенным между Сторонами, Представители Стороны-1 выполняют свои должностные обязанности (работают) на территории Стороны-2.

(ii) Невыполнение вышеуказанных условий является основанием для прекращения доступа к Конфиденциальной Информации Передающей стороны и предоставляет право Передающей стороне на односторонний отказ от исполнения договора, заключенного между Сторонами, в рамках которых Получатель должен получить в доступ к Конфиденциальной Информации.

(iii) Сторона, не выполнившая условия настоящего пункта, обязана возместить другой Стороне убытки, связанные с расторжением договорных отношений.

(iv) В случае противоречия условий договора, заключенного между Сторонами и условий настоящей статьи, условия, изложенные в настоящей, статье имеют преимущественную силу.

(Б) Получатель обязан (i) постоянно сохранять в тайне, не раскрывать и не разглашать никакую Конфиденциальную Информацию, (ii) принять для обеспечения сохранности Конфиденциальной Информации меры, не меньшие, чем те, которые Получатель принимает для обеспечения сохранности своей собственной Конфиденциальной Информации.

Сторона-1 в частности соглашается с тем, что в соответствии с настоящим пунктом 2(Б) запрещается разглашение информации Представителям любых Взаимозависимых с ним лиц (п. 1(Д)) до тех пор, пока такое Взаимозависимое лицо не подпишет со Стороной-2 Соглашение, аналогичное данному Соглашению.

(В) Получатель несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с положениями Соглашения и законодательства Российской Федерации.

(Г) Получатель, а также его Представители, имеющие доступ к Конфиденциальной Информации, должны использовать Конфиденциальную Информацию исключительно для достижения цели предоставления Конфиденциальной Информации и не использовать ее для каких-либо других целей.

(Д) Получатель должен допускать изготовление копий, выписок, служебных записок или иных документов (в том числе – составленных с помощью механических или электронных средств), относящихся к Конфиденциальной Информации, только в пределах, обоснованно необходимых для достижения цели предоставления Конфиденциальной Информации, а также должен обеспечить достоверный учет всех копий и мест, где они содержатся.

(Е) По письменному запросу Передающей стороны (который может быть сделан в любое время), и без ущерба каких-либо других прав Передающей стороны, Получатель обязан:

* в случае, если носители Конфиденциальной Информации являются собственностью Получателя – уничтожить данные носители до степени невозможности восстановления Конфиденциальной Информации или удалить данную информацию с таких носителей до степени невозможности восстановления;
* в случае, если носители Конфиденциальной Информации являются собственностью Передающей стороны - обеспечить возвращение Передающей стороне всех таких носителей.

В каждом таком случае Получатель обязан проинформировать Передающую сторону о выполнении своих обязанностей в письменном виде.

Срок исполнения Получателем своих обязанностей по настоящему пункту составляет не более 30 (тридцати) календарных дней.

(Ж) Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования Соглашения без предварительного согласия другой Стороны.

(З) Следующая оговорка действует в отношении подпункта (ii) раздела 1 «Определения». В случае, если Получатель получит информацию от Передающей стороны с пометкой «Коммерческая тайна» и/или «Конфиденциально», и данная информация ранее находилась в его распоряжении, он обязан сообщить Передающей стороне о данном факте. Такая информация, тем не менее, считается конфиденциальной с момента предоставления Передающей стороной Получателю уведомления о конфиденциальном характере данной информации.

(И) Следующая оговорка действует в отношении подпункта (iv) раздела 1 «Определения». В случае, когда та или иная информация легально получена Получателем от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Соглашения, такая информация, тем не менее, считается конфиденциальной с момента предоставления Передающей стороной Получателю уведомления о конфиденциальном характере данной информации.

(К) Если Передающая сторона предоставляет не конфиденциальную Информацию Получателю, то Получатель не имеет права в одностороннем порядке объявлять и/или считать данную информацию Конфиденциальной Информацией.

(Л) Конфиденциальная Информация, передаваемая между Сторонами, должна быть защищена от доступа третьих лиц в момент её передачи с помощью соответствующих и адекватных средств защиты: упаковки, доставки курьером или электронных средств защиты информации (криптографии).

(М) Получающая сторона обязана обеспечить защищенную обработку Конфиденциальной Информации на технических средствах, не включенных в сеть Интернет, доступ к которым осуществляется только авторизованным пользователям.

(Н) Получающая сторона обязана обеспечить надежное хранение информации не позволяющее получить доступ к ней неавторизованным лицам, в том числе вне рабочего времени.

(О) При обнаружении фактов разглашения Конфиденциальной Информации третьим лицам Получатель незамедлительно должен проинформировать Передающую сторону о данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба.

**3. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ**

(А) Получатель признает, что у него нет права требовать от Передающей стороны предоставления ему какой-либо Конфиденциальной Информации, или без согласия Передающей стороны получать Конфиденциальную Информацию Передающей стороны от любой третьей стороны, и что у него нет претензий к Передающей стороне в связи с невозможностью предоставления Передающей стороной какой-либо Конфиденциальной Информации, в том числе и по причине расторжения настоящего Соглашения.

(Б) Получатель признает, что ни Передающая сторона, ни кто-либо из взаимозависимых с ее акционерами лиц, а также никто из ее полномочных Представителей не дает никаких заверений или гарантий полноты любой Конфиденциальной Информации, и что ни Передающая сторона, ни кто-либо из ее Представителей не имеет обязательств перед Получателем или его Представителями в отношении использования им или ими Конфиденциальной Информации.

**4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

(А) При передаче Конфиденциальной Информации Передающая сторона имеет право требовать от Получателя составления акта о передаче Конфиденциальной Информации. При отказе Получателя от подписания такого акта Передающая сторона имеет право отказать в выдаче Конфиденциальной информации.

(Б) Сведения, составляющие коммерческую тайну и иную Конфиденциальную Информацию, в рамках данного Соглашения передаются Получателю в виде документа на бумажном носителе с обязательным составлением акта передачи согласно пункту (А) или на следующих материальных носителях информации однократной записи: CD-R, DVD-R, DVD+R. Использование других материальных носителей информации запрещено.

Передача материальных носителей (CD-R, DVD-R, DVD+R) осуществляется с обязательным составлением акта о передаче Конфиденциальной Информации в соответствии с требованиями пункта (A). Носители информации (CD-R, DVD-R, DVD+R) обязательно маркируются, на них проставляется гриф конфиденциальности, а в акте передачи в дополнении к регистрационному номеру указывается серийный номер, нанесенный на носитель производителем.

(В) Передача сведений, составляющих коммерческую тайну и иную Конфиденциальную Информацию, представленных в электронной форме, с использованием средств электронной почты по каналам глобальной сети Интернет должна осуществляться на следующие адреса электронной почты корреспондентов, предназначенные для обмена информацией конфиденциального характера:

**Адреса Стороны – 1 :** e.murtazin@bashtel.ru.

**Адреса Стороны – 2 :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Г) Стороны признают используемые ими по настоящему Соглашению систему защиты информации, обеспечивающую разграничение доступа, шифрование, контроль целостности и электронную подпись, достаточной для защиты от несанкционированного доступа, подтверждения авторства и подлинности информации, содержащейся в получаемых электронных документах, и разбора конфликтных ситуаций.

Используемые во взаимоотношениях между Сторонами документы в электронной форме (электронные документы), заверенные электронной подписью (ЭП) одной из Сторон, признаются другой Стороной как подлинные, эквивалентные соответствующим бумажным документам и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон только в рамках настоящего Соглашения.

(Д) Передающая сторона оставляет за собой право проводить анализ мер по защите Конфиденциальной Информации Получателем. При отказе Получателя представить информацию о мерах по защите Конфиденциальной Информации или выявлении недостаточности предпринимаемых мер по защите Конфиденциальной Информации, Передающая сторона вправе отказать в предоставлении Конфиденциальной Информации или расторгнуть Соглашение или предъявить требования, указанные в пункте 2 (Е).

**5. СРОК**

Соглашение заключается на срок 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Сторонами Договора № После прекращения действия Соглашения вся Конфиденциальная Информация Передающей стороны и все её носители должны быть переданы Передающей стороне в течение 10 (десяти) календарных дней. Стороны обязаны соблюдать условия данного Соглашения о конфиденциальности в течение 3-х лет после его расторжения или после истечения срока действия настоящего Соглашения в зависимости от того, что наступит позднее.

Условия Соглашения действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны.

**6. УВЕДОМЛЕНИЯ**

Все уведомления в соответствии с Соглашением должны быть совершены в письменной форме и отправлены курьерской службой с доставкой на следующий день, факсимильной связью (с письменным подтверждением получения), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, указанным в настоящем Соглашении, либо посредством электронной почты, на адреса, указываемые Сторонами дополнительно, или по любому адресу, о котором соответствующая сторона уведомила заранее. Датой вручения считается день, следующий за днем, когда уведомление было передано или отправлено. Передача Конфиденциальной Информации по каналам общего пользования (в том числе сеть Интернет) без использования надежных средств защиты информации запрещена.

**7. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И КОМПЕНСАЦИЯ**

Сторона, не исполнившая свои обязательства, взятые по настоящему Соглашению, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением или неправомерным использованием Конфиденциальной Информации, а так же выплатить неустойку в размере 5000 USD за каждый факт неисполнения своих обязательств. Убытки возмещаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**8. ПЕРЕДАЧА**

Ни одна из Сторон не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласия на это другой стороны.

**9. ДЕЛИМОСТЬ**

Все и каждое из положений, содержащихся в данном Соглашении, должны рассматриваться как отдельное и независимое положение, а признание какого-либо положения данного Соглашения незаконным или неприменимым (в том числе по причине, если Сторона-1 – физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность) не может отражаться на законности или применимости других условий Соглашения.

**10. ЦЕЛОСТНОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ**

Настоящее Соглашение подписано в подтверждение полного согласия сторон в отношении его предмета и заменяет все ранее письменно или устно достигнутые договорённости, соглашения и обязательства сторон по предмету настоящего Соглашения. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Соглашению будут являться его неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

**11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, АРБИТРАЖ**

(А) Правом, применимым к настоящему Соглашению, является право Российской Федерации.

(Б) Споры и разногласия, возникающие в результате исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, разрешаются путем переговоров.

(В)В случае не достижения согласия между Сторонами путем переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан.

**В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫШЕСКАЗАННОГО** Стороны или их полномочные представители подписали настоящее Соглашение в день и год подписания Договора №

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ПОДРЯДЧИКА:**  **Генеральный директор ПАО «Башинформсвязь»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Долгоаршинных  на основании Устава  .  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2016 г.**  **М.П.** | **ОТ СУБПОДРЯДЧИКА:** |

# АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ

**№**

**НАСТОЯЩИЙ АКТ** подписан между:

Публичным акционерным обществом «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»), далее Получатель, в лице Генерального директора ПАО «Башинформсвязь» Долгоаршинных Марата Гайнулловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_далее Передающая сторона, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее именуемыми вместе Стороны, а по отдельности – Сторона, о нижеследующем:

* + 1. В соответствии с условиями Соглашения о конфиденциальности Договора № Передающей стороной переданы, а Получателем приняты следующие документы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Номер документа (исх., вход., инв., уч.)** | **Гриф конфиденциальности** | **Количество листов/экз.** | **Примечание** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| **1** | Договор подряда | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_. \_\_\_. 2016г. |  |  |  |

Акт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон и должен прилагаться к Договору №

* + 1. Наименования и подписи Сторон:

**Наименования и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **от Передающей стороны:**  **Генеральный директор ПАО «Башинформсвязь»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Долгоаршинных  на основании Устава  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2016 г.**  **М.П.** | **от Получателя:** |