Приложение №1.1 к Извещению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение подрядных работ

«Организация FTTx доступа корпоративным и бизнес клиентам в г. Уфа»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление услуг широкополосного доступа корпоративным абонентам первоэтажникам |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС:  В зависимости от выполненных работ, но не более  500 000,00 рублей. |
| 5. | Сроки строительства: | До 30.06.2015 |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | Количество точек подключения определяется по потребности Заказчика |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Согласовать план по строительству с заказчиком.  2. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений, принадлежащих сторонним организациям.  3. Получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ.  4. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно СНиП, ВСН, РД.Сроки выполнения работ, объем выполнения работ, требования к работам, указываются в Заявке (образец Заявки - Приложение № 1 к Договору). При этом если в заявке не указан срок, то срок исполнения считается равным 30 (тридцати) рабочим дням с даты оформления заявки.  5. Согласование с клиентом времени выполнения работ.  6. Выполнение работ по подключению клиента к услугам ОАО «Башинформсвязь», в том числе:  6.1. Прокладка кабеля UTP от распределительной коробки до помещения клиента по слаботочной шахте, трубостойкам ОАО «Башинформсвязь» или кабель-каналам;  6.2. Обжим коннекторов типа RJ-45;  6.3. Сверление отверстия в помещении клиента;  6.4. Установка розетки типа RJ-45;  6.5. Настройка соединения на один персональный компьютер и/или настройка роутера и/или STB (для услуги IP-TV);  6.6. Демонстрация выполнения работ и готовность услуг клиенту.  7. Перечень работ определяется согласно Приложения №2 к конкурсной документации (Перечень расценок за единицу работ) по результатам обследования объектов. После определения победителя заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены за ед. работы, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Коэф. пересчета по каждому виду работ пересчитывается с учетом указанного коэффициента снижения.  8. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт приемки линейных сооружений в эксплуатацию.  9. При необходимости подрядчик обязуется предоставлять заказчику исполнительную документацию в следующем составе: схема прокладки ВОЛС, протокол измерения ВОЛС, протокол монтажа оптического кросса, протокол укладки и маркировки.  10. При необходимости согласование работ с застройщиками многоквартирных домов подрядчик берет на себя.  11. Согласование работ с жильцами многоквартирных домов подрядчик берет на себя.  12. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки.  13. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства  СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ.  14. Подрядчик не должен иметь действующих договоров с ОАО «Башинформсвязь» по строительству узлов доступа ШПД к услугам ОАО «Башинформсвязь» абонентов – юридических лиц в г. Уфа и Уфимском районе РБ.  15. Договор с подрядчиком заключается сроком до 30.06.2015 или до выработки объемов.  16. Сдачу объектов осуществить по форме КС-2, КС-3. |
| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок  ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р.  Тел. 8-347-221-11-27  e-mail: [e.farrahova@bashtel.ru](mailto:e.farrahova@bashtel.ru)  Главный специалист ЦТЭ  ОАО «Башинформсвязь» - Янышев Д.Ш.  Тел. 8-347-221-55-99  e-mail: [YanyshevDSH@bashtel.ru](mailto:YanyshevDSH@bashtel.ru) |