**Приложение № 1.1 к документации о закупке**

**Календарный план работ**

**по миграции и настройке Автоматизированной Системы Расчетов «Старт» ПАО «Башинформсвязь», в централизованную схему оперативного управления предоставлением новых услуг на основе АСР «Старт» ПАО «Ростелеком».**

| Наименование этапов | Сроки выполнения работ по этапам ( в месяцах со дня начала работ) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Этап 1. Объединение схем АСР «Старт», обеспечивающих расчетно – сервисное обслуживание абонентов в г. Уфа и в других регионах Республики Башкортостан. Тестовая миграция данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2. Объединение схем АСР «Старт», обеспечивающих расчетно – сервисное обслуживание абонентов в г. Уфа и в других регионах Республики Башкортостан. Ввод в промышленную эксплуатацию объединенной схемы АСР "Старт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 3. Централизация управления расчетами на основе унификации нормативно-справочной информации ЦНСИ ПАО «Ростелеком». Тестовая миграция данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 4. Централизация управления расчетами на основе унификации нормативно-справочной информации ЦНСИ ПАО «Ростелеком». Перевод в промышленную эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 5. Внедрение модуля «Старт IP» для обслуживания абонентов услуг связи на базе доступа к сети «Интернет» ПАО «Башинформсвязь» в централизованной схеме оперативного управления предоставлением новых услуг на основе АСР «Старт» в ПАО «Ростелеком». Реализация мультиплатформенного обеспечения услуг IPTV с целью одновременной поддержки комплексов CTI и SmartLabs. Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 6. Внедрение модуля «Старт IP» для обслуживания абонентов услуг связи на базе доступа к сети «Интернет» ПАО «Башинформсвязь» в централизованной схеме оперативного управления предоставлением новых услуг на основе АСР «Старт» в ПАО «Ростелеком». Реализация мультиплатформенного обеспечения услуг IPTV с целью одновременной поддержки комплексов CTI и SmartLabs. Реализация дополнительных настроек модуля "Старт IP" АСР "Старт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 7. Внедрение модуля «Старт IP» для обслуживания абонентов услуг связи на базе доступа к сети «Интернет» ПАО «Башинформсвязь» в централизованной схеме оперативного управления предоставлением новых услуг на основе АСР «Старт» в ПАО «Ростелеком». Реализация мультиплатформенного обеспечения услуг IPTV с целью одновременной поддержки комплексов CTI и SmartLabs. Ввод в промышленную эксплуатацию модуля "Старт IP" АСР "Старт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |